建築物結構快篩及階段性補強經費補助執行作業要點

1. 依據行政院中華民國一百零七年十二月四日院臺建字第一○七○二一六四五六號函核定「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（一百零八至一百十年）」，補助直轄市、縣（市）政府辦理建築物結構快篩及階段性補強等相關事宜，特訂定本要點。
2. 本要點執行機關、執行項目及需求經費額度規定如下：
	1. 執行機關：直轄市、縣（市）政府。
	2. 執行項目：

1.補助執行機關辦理建築物結構快篩作業。

2.補助執行機關辦理階段性補強。

* 1. 補助經費額度：

1.建築物結構快篩：每件新臺幣二千元，及行政作業費每件新臺幣二百元。

2.階段性補強：每幢（棟）補助上限為新臺幣二百二十萬元。

3.執行機關所需經費，由內政部（以下簡稱本部）依其提報之需求計畫書進行審查及分配。

1. 執行機關辦理建築物結構快篩及階段性補強應依本部通知期限，提報摘要表及需求計畫書（詳附件一）送本部審查，逾期不予受理。
2. 執行機關之需求計畫書經本部核定後，其經費分二期撥款，請款方式如下：
	1. 第一期經費撥付：檢附需求計畫書核定函及請款明細表（詳附件二），撥付該執行項目核定經費（含行政作業費）百分之五十。
	2. 第二期經費撥付：完成執行項目後，檢附請款明細表、進度管制表（詳附件三）、補助清冊（詳附件四）或相關證明文件，撥付核定經費扣除已請領補助款之餘數。
	3. 各期之請款，經本部審核並報請行政院核定後，由執行機關檢具納入預算證明及領據送財政部逕撥付相關經費予執行機關。
3. 階段性補強以其補強標準分為階段性補強A及階段性補強B，其補強目標如下:
	1. 階段性補強Ａ: 為降低補強目標層以下各層發生軟弱層集中式破壞風險。（補強基準詳附件五）
	2. 階段性補強Ｂ:補強後之整幢（棟）結構在結構分析過程中選取之性能點，不會有任一垂直承載構件發生軸向破壞或完全喪失側向強度之虞。（補強基準詳附件六）
4. 執行機關辦理階段性補強補助金額（含設計、監造及施工）及補助比率規定如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 類型 | 施作層面積 | 補助金額及補助比率 |
| 階段性補強Ａ | 未滿五百平方公尺 | 補助上限為新臺幣一百十萬元，並以不超過總補強費用百分之四十五為限。 |
| 五百平方公尺以上 | 基本補助上限新臺幣一百十萬元，以五百平方公尺為基準，每增加五十平方公尺部分，補助增加新臺幣十萬元，不足五十平方公尺者，以五十平方公尺計算。補助上限不超過新臺幣二百二十萬元，並以不超過總補強費用百分之四十五為限。 |
| 階段性補強Ｂ | 不限 | 補助上限為新臺幣二百二十萬元，並以不超過總補強費用百分之四十五為限。 |

1. 補助辦理階段性補強得以一幢或一棟為單位，建築物應符合下列條件之一:
	1. 耐震能力初步評估結果危險度總分大於三十分者。
	2. 耐震能力詳細評估結果為須補強或重建者。
2. 申請階段性補強補助者，申請人資格規定如下：
	1. 公寓大廈已成立管理組織並依公寓大廈管理條例完成報備者，檢附區分所有權人會議決議通過申請階段性補強補助之會議紀錄，並以管理組織主任委員或管理負責人為申請人。
	2. 公寓大廈未成立管理組織，且未推選管理負責人者，應有區分所有權人數及區分所有權比率逾二分之一同意（但區分所有權同意比率逾三分之二者，其人數不予計算），並推派一人代表為申請人。
3. 執行機關公告受理階段性補強補助申請期間，申請人應於受理申請期間內，檢具下列相關文件，向建築物所在地之執行機關提出申請：
	1. 申請書（詳附件七）。
	2. 公寓大廈管理組織報備證明文件影本與區分所有權人會議決議通過申請階段性補強補助之會議紀錄；公寓大廈未成立管理組織者，檢具建物登記謄本及區分所有權人同意文件。
	3. 使用執照影本或其他合法建築物證明文件。
	4. 耐震能力初步評估結果危險度總分大於三十分之評估報告書影本或耐震能力詳細評估結果為須補強或重建報告書影本。
	5. 估價明細表。
	6. 其他文件。
4. 申請人進行階段性補強作業應依下列規定辦理（作業流程詳附件八）：
	1. 檢具第九點所定文件向建築物所在地之執行機關提出申請，經審查通過後，由執行機關核發補助核准函。
	2. 經核定補助之申請人應於三個月內執行設計監造或施工等事項，逾期未辦理者，撤銷其補助資格。但經執行機關同意延長期限者，不在此限。
	3. 階段性補強設計監造作業，應委託依法登記開業建築師、執業土木工程技師或結構工程技師辦理。
	4. 完成階段性補強設計圖說及預算書，於施工前應提送至本部委託機構進行審查作業，並取得該機構審查通過證明文件。
	5. 階段性補強施工應委託依法登記開業之營造業進行工程施作。
	6. 階段性補強設計監造與施工作業，應符合建築法等相關法令規定，並取得執行機關許可證明文件。
	7. 辦理階段性補強設計監造之依法登記開業建築師、執業土木工程技師或結構工程技師及營造業，應取得政府認可之階段性補強講習會參訓證明文件。
	8. 階段性補強竣工後，經執行機關書面或現場審查通過後，一次撥付補助經費。
5. 階段性補強完成後，申請階段性補強補助經費者，應檢具下列文件向執行機關申請撥付補助款：
	1. 申請函。
	2. 補助核准函。
	3. 本部委託機構審查通過證明文件。
	4. 依法登記開業建築師、執業土木工程技師或結構工程技師簽證之補強設計圖、監造證明，及營造業出具之竣工證明。
	5. 階段性補強工程合約書。
	6. 符合建築法等相關法令規定之執行機關許可證明文件。
	7. 設計監造單位及營造業參加階段性補強講習會參訓證明文件。
	8. 施工前後照片。
	9. 費用請撥領據。
	10. 其他文件。
6. 申請階段性補強補助時，建築物有下列情形之一者，不予補助：
	1. 欲辦理重建並已申請建造執照。
	2. 住宅使用之比率未達二分之一之建築物。
	3. 建築物為單一所有權人。
	4. 公有建築物。
	5. 經專業鑑定機構鑑定須拆除之高氯離子鋼筋混凝土建築物。
	6. 申請結構補強已獲政府機關補助。
	7. 經執行機關認定補強不具效益。

執行機關得視實際申請情況因地制宜排定優先辦理順序。

1. 執行機關就當年度核定經費應專款專用，並以納入預算方式辦理，補助款如於年度終了有賸餘，應繳回財政部國庫署。
2. 執行機關辦理建築物結構快篩及階段性補強補助應配合專責單位及人員，負責統籌協調，並按月將實際進度及經費使用情形編製報表（詳附件三），併同電子檔，於次月五日前報本部備查。
3. 本部得視需要前往執行機關督導查核，或召開計畫執行檢討會查核之，執行機關應配合辦理及提供所需資料。

附件一

**○年度建築物結構快篩及階段性補強摘要表**

|  |
| --- |
| 內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物結構快篩及階段性補強摘要表 |
| 申請機關 | 縣（市）政府 局（處） |
| 主辦單位 | 單位主管： 電話： 傳真：承辦人： 電話： 傳真： |
| 計畫執行期間 | 民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 計畫名稱 |  |
| 計畫內容摘要 | 一、建築物結構快篩 |
| 二、階段性補強 |
| 經費需求 |  |
| 年度補助款 | 元 |
| 檢附：一、需求計畫書乙份二、其他相關文件 |
| （機關用印）中華民國 年 月 日 |

**○年度內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物結構快篩及階段性補強需求計畫書**

1. 辦理依據

依據行政院中華民國一百零七年十二月四日院臺建字第一○七○二一六四五六號函核定「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（一百零八至一百一十年）」，補助直轄市、縣（市）政府辦理建築物結構快篩及階段性補強。

1. 計畫目標

(請敘明計畫目標)

1. 預定作業時程

(申請期限、預定作業時程)

1. 經費需求與使用分配

 (個別項目請填入預估補助金額、補助數量及補助金額)

（單位：新臺幣/元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助項目 | 補助件數A | 補助費用B | 補助總經費C=A\*B | 備註 |
| 建築物結構快篩 | 快篩費用 |  |  |  |  |
| 行政作業費 |  |  |  |  |
| 階段性補強 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |

1. 其他相關事項

(機關承辦人員，至少1位)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 | 傳真 |
| ○○局○○（處、科、室、 課、隊） |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 附件二**「○年度建築物結構快篩及階段性補強經費補助」請款明細表**補助經費依據：核定金額： 單位:新臺幣/元 |
| 機關 | 建築物結構快篩 | 階段性補強 | 本次請款總金額 | 累計請款總金額G=(A3+B3) | 　備註 |
| 建築物結構快篩總補助經費A | 第一期 | 第二期 | 累計支用經費A3＝A1＋A2 | 階段性補強總補助經費Ｂ | 第一期 | 第二期 | 累計支用經費B3＝B1＋B2 |
| A1=(A)\*50% | Ａ2=(Ａ)-(Ａ1) | B1=(B)\*50% | B2=(B)-(B1) |
| 快篩費用 | 行政作業費 | 快篩費用 | 行政作業費 | 階段性補強費用 | 階段性補強費用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人： 業務主管：  | 主辦會計:  |  |  | 機關首長: |  |  |  |
| 聯絡電話：電子信箱： |

附件三

**執行進度管制表**

**○年度建築物結構快篩作業執行進度管制表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　一、縣市別: |  |  |  |  |
| 　二、總經費: | 總件數: |  |  |  |
| 　三、執行期程:○年○月○日-○年○月○日 |  |  |
| 月份 | 工作項目 | 完成件數 | 累積完成件數 | 累積完成進度% | 備註說明 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 請依核定補助計畫項目，按月填報本進度表，於每月5日前免備文，電子郵件傳送至內政部彙辦。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表日期: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表人: | 業務主管: |  |  | 機關首長: |
|  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  |  |  |

**○年度補助階段性補強執行進度考核管制表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　一、縣市別: |  |  |  |  |  |  |
| 　二、總經費: |  | 總件數: |  |  |
| 　三、執行期程: |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 工作項目 | 受理申請數(案) | 同意補助數(案) | 已完成數 | 累積完成數 | 累積完成進度% | 備註說明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請依核定補助計畫項目，按月填報本進度表，於每月5日前免備文，電子郵件傳送至內政部彙辦。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人: 業務主管: |  | 機關首長: |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  |  |  |  |

附件四

**○年度建築物結構快篩補助清冊**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 案件編號 | 建築物名稱(起造人) | 建造執照號碼 | 建造執照年份 | 使用執照號碼 | 使用執照年份 | 總樓地板面積(平方公尺/m2) | 樓層數 | 建築物用途/混合使用 | 建築物地址 | 縣/市 | 鄉/鎮/市/區 | 審查建議說明 | 備註 |
| 地上 | 地下 |
| 範例 |  | 　 | (085)XXXXXX0852號 | OO | (085)XXXXX第00XX號 | OO | 　 | 　 | 　 |  | OO(縣/市)OO(鄉/鎮/市/區)OO里O鄰OO路O段O巷O弄O號O樓之O | OO縣 | OO鎮 | A(需初評)或B(不需初評) | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**○年度階段性補強補助清冊**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 建築物名稱 | 申請人 | 使用執照號碼 | 總樓地板面積 | 階段性補強施作層樓地板面積(平方公尺/m2) | 初評或詳評結果 | 樓層數 | 建築物用途/混合使用 | 建築物地址 | 階段性補強施作方式 | 總施作經費(含設計監造及施工) | 補助總經費 | 補助比例% | 備註 |
| 地上 | 地下 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件五

**階段性補強A基準**

階段性補強A:主要為降低補強施作層發生軟弱層集中式破壞風險之補強設計，應達下列基準之ㄧ：

(一)基準一：依據建築物耐震設計規範與解說2.17節之規定，目標層以下各層之極限層剪力強度與其設計層剪力之比值不低於其上一層者之80%；且該層之側向勁度不低於其上一層者之70%。基準一須滿足1-1式。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1-1) |

其中，為目標層，為第層之極限層剪力強度與其設計層剪力之比值；為第層之極限層剪力強度與其設計層剪力之比值；為第層之側向勁度；為第層之側向勁度。

(二)基準二：目標層以下之各層其極限層剪力強度不得低於其上一層者之90%；且該層側向勁度不得低於其上一層者之70%，以降低軟弱層集中式破壞之風險。基準二依設計方法區分為模型分析法及簡易設計法，模型分析法須滿足1-2式，若簡易設計法，因並未建立模型評估，為求保守，勁度需求提升為80%，即須滿足1-3式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1-2) |
|  |  | (1-3) |

其中， 為第層之極限層剪力強度；為第層之極限層剪力強度。

附件六

**階段性補強B基準**

階段性補強B:補強後之整幢(棟)結構在結構分析過程中選取之性能點，不會有任一垂直承載構件發生軸向破壞或完全喪失側向強度之虞，其耐震性能地表加速度(值)須大於補強前的值，且不得低於0.8倍之設計目標地表加速度(值)。所謂垂直承載構件發生軸向破壞，係指各結構分析步驟中有任一柱構件之非線性變形到達極限位移點()。

|  |
| --- |
|   |

附件七

**階段性補強補助申請書(範本)**

申請案件編號：

|  |  |
| --- | --- |
| 一、申請資料 | 備 註 |
| 申請項目 | □階段性補強A □階段性補強B |  |
| 社區地址 |  |  |
| 管理組織名稱 |  | 統一編號 |  | 有成立管理組織者 |
| 管理組織主任委員 |  | 國民身分證統一編號/聯絡電話 |  | 有成立管理組織者 |
|  |
| 代 表 人 |  | 聯絡電話（包含手機） |  | 無成立管理組織者 |
| 通訊地址 |  |  |
| 管理組織成立情形 | □已成立管理組織並依公寓大廈管理條例完成報備。 |  |
| □未完成管理組織報備者，申請補助應有區分所有權人數比例逾二分之一同意，由區分所有權人推派代表申請。 | 檢附過半數同意之委任書 |
| 二、建築物基本資料及應檢附文件 |  |
| 建築物基本資料 | 構造別: ，總樓地板面積: m2，階段性補強預估施作層面積: m2 幢， 棟，地上: 層，地下: 層。 |  |
| 耐震評估結果 | □耐震能力初步評估結果危險度總分大於三十分者。□耐震能力詳細評估結果為須補強或重建者。 | 須勾選符合其中一欄之規定 |
| 建 築 物 主體用途 | □建築物原核准用途為集合住宅。□建築物原核准用途供作集合住宅使用占比例達二分之一以上。 | 須勾選符合其中一欄之規定 |
| 應備文件 | □1.使用執照影本或其他合法建築物證明文件。□2.已成立管理組織並依公寓大廈管理條例完成報備者，應檢附下列文件:(1)公寓大廈管理組織報備證明文件影本。(2)區分所有權人會議決議通過申請階段性補強補助之會議紀錄。□3.未完成管理組織報備者，應檢附下列文件:(1)建物登記謄本，能申請網路電子謄本，免附。(2)區分所有權人同意文件。□4.耐震能力初步評估結果危險度總分大於三十分之評估報告書影本或耐震能力詳細評估結果為須補強或重建報告書影本。□5.估價明細表。□6.其他文件: 。 | 除笫二項及第三項擇一外，其餘文件務必全部檢附 |
| 限制條件 | 建築物有下列情形之一者，不予補助：（一） 欲辦理重建並已申請建造執照。（二） 住宅使用之比率未達二分之一之建築物。（三） 建築物為單一所有權人。（四） 公有建築物。（五） 經專業鑑定機構鑑定須拆除之高氯離子鋼筋混凝土建築物。（六） 申請結構補強已獲政府機關補助。（七） 經執行機關認定補強不具效益。 |  |
| 申報所得 | * 管理組織有統一編號者：因該補助費非屬營業收入，如管理組織無租金等營業收入，則免辦理營利事業所得稅結算申報；如管理組織有租金等營業收入，則應一併申報。
* 管理組織無統一編號者；請填寫主任委員國民身分證統一編號等個人資料。
 | 請勾選確認列報所得對象 |
| ※本社區建築物為符合階段性補強申請及補助費用規定之補助對象，以上資料如有不實，願自負一切法律責任，此致 ○○縣市政府申請人簽章： (管理組織申請者請蓋章)中 華 民 國 年 月 日 |

附件八

**階段性補強作業流程**

|  |  |
| --- | --- |
| **辦理階段** | **辦理流程** |
| 資格審查階段 | 核發補助核准函通過通知補件或退件不通過補助資格審查受理申請 |
| 補強設計階段 | 提送委託機構進行設計審查審查不通過通過施工前應取得建築主管機關圖說審核許可證明取得審查證明文件階段性補強設計 |
| 補強施工階段 | 取得建築主管機關竣工查驗合格證明階段性補強施工 |
| 請款階段 | 期限改善書面或現場審查符合不通過通過檢送相關文件辦理請款作業撥款作業 |