連江縣政府107年第6次主管週報會議紀錄

日期：107年3月5日 時間：08:30-10:15

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席：劉縣長增應 聯絡人員：行政處王文鈴

主席裁示事項：

一、民俗節慶及祭祀火警問題，請小心預防，並注意相關預防如地點選擇、風向

 判斷、預先灑水可能性評估，若有需要，也請逐年增加相關消防設備，並加

 強安全宣導，做好充分準備。(消防局)

二、北竿社福大樓工程及北竿衛生所工程請依照計畫儘快辦理；臺北市立聯合醫

 院眼科團隊至馬祖辦理鄉親視力檢查及使用視覺輔具請依計畫協助辦理；請

 整合縣立醫院各項資源、人力及技術，並善用公費在地醫師搭配各醫學中心

 的支援，將縣醫做大做強，讓地區民眾安心。(衛福局)

三、交通是馬祖旅遊的關鍵，辦理各項活動時請多考量飛機緊急應變措施及輪船

 調度配合事宜；北竿硬地馬拉松3K部分報名人數較少(63人)，建議多鼓勵

 鄉親一同參加，該活動是北竿年度大活動，請鄉公所配合，並請部隊一起為

 選手加油鼓勵；臺馬之星保養及歲修時，請督促連江航業及運營公司多加注

 意，運營公司的輪機長及船員也應該多參與了解歲修保養情況，公司應承擔

 歲修後的營運責任；3,000噸交通船已奉行政院核可，目前19%的地方配合

 款，請貴局與航港局討論，將配合款降至10%，並編列後續預算，希望今年

 可以順利發包；新船造好前，臺馬輪運能需充分利用，其後續替代方案，請

 預先研議。(交旅局)

四、有關土地返還，請依法行政，還地於民，並告知鄉親可能的行政救濟程序，

 另就未來可能遭遇的法律救濟問題，預先了解。(地政局)

五、大坵橋工程為地方重大建設，請管控相關進度；工程應將現地景觀納入考量，

 戶外建材儘量使用花崗岩或仿木欄杆，避免使用塑木產品；3月20日的景觀

 工程研討，請各位主管、主辦工程的科長及顧問公司一同參加，以提升本縣

 的工程與景觀協調性；珠螺聯外道路規劃應尊重地方民意並以當地民眾安全

 為優先考量，未來整體設計應增加藍眼淚觀賞景點，改善海岸坍塌及珠螺沙

 灘海漂垃圾清理方式，並將整體設計及規劃以3D模擬向民眾說明。(工務處)

六、106年度之預算保留檢討會議請各單位主管(含科長)參加，並作說明。(主

 計處)

七、有關本縣退休人員協會辦理之年金改革說明會，請提供相關資料供其參考，

 並就審定書部分，提供參考範本協助維護退休人員權益。(人事處)

八、3月1日-2日本縣與桃園市政府達成之會議結論，請積極辦理，並充分利用

 桃園市資源，協助行銷馬祖及馬酒。3月11日民政處長赴台參加連江同鄉會，

 請妥善準備縣政報告資料，有關珠螺聯外道路部分，另請工務處協助提供相

 關資料供參考。(民政處)

九、國民體育館要請各單位積極配合，並注意景觀、排水、聯外道路等對山隴地

 區的影響，預先做好規劃；塘歧國小教室重建案，北竿體育館周邊尚有部分

 土地，請工務處就塘岐國小未來規劃先進行了解，以利塘歧地區未來發展。

 (教育處、工務處)

十、本縣縣民卡要與台北市民卡或桃園市民卡整合，請積極辦理，以達資源共享，

 讓縣民有更多福利，使民眾有感；縣府大樓工程要積極準備，希望今年(107

 年)能完成規劃，明年(108年)能動工。(行政處)

十一、縣府團隊之行政效率，仍有改善空間，各項工作要進行滾動式檢討，不但

 要檢討缺失，更要以積極創新的態度推動業務，使團隊更有效率，同時要

 避免本位主義，浪費行政資源。(各單位)

副縣長指示事項：

一、一般非屬專業性事務，請勿委外辦理，若因預算科目編列在委辦費項下，請

 將經費依規定歸正到適宜項目下。(各單位)

二、108年度委辦費，請各局處轉知同仁，檢討項目，並將其歸正到適宜的預算

 科目下。(各單位)

三、今年有許多專案經費，各項重大計畫(15案)各承辦單位應安排期程，加強

 橫向聯繫，儘量避免本位主義，多加溝通避免在簽呈上隨便表示意見，也要

 確實掌握辦理期程。(各單位)

四、中央補助計畫仍需地方配合款，各業務費項下的聘用人員職缺建議由其他專

 案人員配合辦理新增計畫，以兼顧同仁工作權，避免因計畫結束，解雇同仁。

 (各單位)。

五、觀光旅遊旺季期間，如何確保水電供給正常，要請自來水廠於季報時間，簡

 報有關水庫疏濬、水源調度及水源開發等議題。(環資局)

六、國際馬拉松辦理時請教育處發邀請卡給桃園市政府，邀請共襄盛舉。(教育

 處)。

七、北竿硬地馬拉松辦理期間，請加強航空及海上輸運宣導。(交旅局)

八、各項重大計畫將逐步推動，要加強各局處的橫向聯繫，請成立推動小組(例

 如酒廠擴廠及3,000噸交通船等)，以提供承辦單位專業建議。(各單位)

秘書長指示事項：

一、請各局處務必於今天前將五期綜合建設計畫資料送到行政處。(行政處、各

單位)

二、今年是四期綜建最後一年，未完成之案件請儘快結案。(各單位)

三、高鼎案將移付調解，請多注意此案後續，並提早準備因應。(交通旅遊局)四、各項智慧城整合範例(如：交旅局4G案、教育處英語教學案、衛福局醫療資

 源案等)，請注意後續提案進度及辦理情形。(各單位)

五、還地於民(土地案)處理已接近尾聲，要依法行政，請將辦理期程交由土地處

 理小組召開會議討論。(地政局)

六、新的年度已經開始，各項活動即將展開，有關委外履約部分，請主辦單位加

 強控管。(各單位)