連江縣政府107年第8次主管週報會議紀錄

日期：107年3月26日 時間：08:30-09:30

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席：王副縣長忠銘 聯絡人員：行政處王文鈴

主席裁示事項：

一、種樹要掌握雨季時機以提高存活率；請督導委辦公司確實將城鎮之心專案委

 員意見納入修正；特色產業園區進度請確實掌握；漁民大坵漁網權益請妥善

 處理；農林課長懸缺請妥善遴選。(產發處)

二、無牌車輛請依規定先進行張貼程序，後續拖吊及儲存流程中若未有車主認

 領，再當作廢棄車輛處理；噪音申訴案件要依規定標準裁處，個人情緒部分

 只能在法律範圍內盡力而為；猛澳港未設汙水處理設施產生惡臭，請研究設

 置簡易設施並與大坪汙水案一起發包。(環資局)

三、災防演練請各局處主管熟悉想定內容，共同努力呈現最好成績。(各單位、

 消防局)

四、東莒國小大樓安全鑑定要加速進行，以利推動東莒公托公共托育。(教育處)

五、東莒公托可先行發包，後續再選定開工日期；北竿衛生所新建工程多次流標，

 本次發包請主動邀約廠商；東引超音波儀器故障遭民眾反應，請積極維修。

 (衛福局)

六、北竿硬地超馬及海灣音樂會工作同仁十分辛苦，謹代表縣長致意；超馬賽中

 有記者車輛逆向行駛，通行證問題待檢討會研究改善；今年鐵人三項等確定

 的活動請及早準備，以取得最好成果；臺馬輪及臺馬之星都要保持在最佳狀

 態，為渡過霧季做好最佳應變準備。(交旅局)

七、特色產業園區可登記的土地請工務處積極辦理，也請地政局配合。(工務處、

 地政局)

八、梅石中正堂案請掌握與指揮部簽約的時機，否則待人事異動難度會增加；莒

 光舊鄉公所相關八戶土地建物積極解決，以利山海一家海館工程進行。(文

 化處)

九、今天報告的15項重大建設管制案以後每兩三週檢討一次，請訂定期程管制

 表，以利發現問題，解決問題。大家要共同努力，翻轉馬祖。(各單位、行

 政處)