**連江縣政府107年第4次擴大主管暨公共安全會報**

**會議紀錄**

**會議時間：107年10月22日 8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴**

**一、自主管理事項：**

**(一)秘書長指示事項**

1.請掌握期程於年底加速執行結案，以降低保留金額。【各單位】

2.請於此次議會會期結束前送審法案。【各單位】

3.請要求承攬廠商將新聞媒體部分納入案中執行，並配合行政處新聞發布辦法。【各單位】

**(二)副縣長指示事項**

1.勝利水庫下方廣場經整理後煥然一新，請於入口處運用科技方法管理車輛。【自

 來水廠】

2.后澳水庫明年初應可啟動使用，請督導廠商改善，勿於過年期間發生缺水狀況。【自來水廠】

3.后澳水庫汙染已有數據可證明顯為廠商疏失造成，環資局態度需堅定要求其改

 善。【環境資源局】

4.牛角嶺已接收，請與連江航業、酒廠協調分工使用營舍。【環境資源局、連江航

 業、馬祖酒廠】

5.配合11/3馬祖馬拉松活動，請著手植栽整理、育苗培苗、責成廠商做好山線綠

 美化。【產業發展處】

**(三)縣長裁示事項**

1.公墓納骨堂配合進度應能順利完工，請民政處與鄉公所密切合作，優化內部設施

 及周邊環境，滿足未來30-50年需求。【南竿鄉公所、民政處】

2.請鄉公所就各方建議積極改善南竿獅子市場，並需注重乾濕分離、動線設計，請

 警察局協助取締周邊違規停車。【南竿鄉公所、警察局】

3.為充實北竿漁業展示館，請產發處函文馬管處併入大坵整體規劃案、由交旅局爭

 取交通部觀光局相關專案預算。【產業發展處、交通旅遊局、北竿鄉公所】

4.特色產業園區環差已通過，請配合酒廠二廠擴建、琅岐碼頭啟用。【產業發展

 處】

5.請逐步推動與海大合作東引龍蝦復育，做好放流、種苗培育。【產業發展處】

6.請教育處與海大密切聯繫馬祖分校進度，請工務處掌握都市計畫部分，希望明年

 9月順利開學。【教育處、工務處】

7.縣民樂活體育館案請於發包前簡報整體規劃。【教育處】

8.牧德科技10/23與本府合作研討，希望建立地方人才培育合作計畫，獎勵清寒、

 優秀、海大學生。【教育處】

9.縣府3樓會議室已啟用視訊無紙化功能，請配合相關規定多加利用。【行政處、

 各單位】

10.新版縣政簡報可於縣府B1多媒體簡報室及3樓會議室播放，如有需要請與行政

 處接洽。【行政處、各單位】

11.橋仔五間排計畫預計明年工程興建，除供屋主使用外將規劃為漁家文化館及傳

 統建築展示，請再與漁業展示館互相配合。【文化處、北竿鄉公所】

12.酒廠目前重心在擴建二廠及整理津沙酒文化園區，八八坑道上方土地狀況不甚

 理想暫無使用需求。【馬祖酒廠、文化處】

13.西莒山海一家海館現正設計中，請掌握時程與周邊民房協調合作。【文化處】

14.請要求委外廠商做好媒體行銷工作，如發布新聞稿，以擴大觀光效益。【各單

 位】

15.日前破獲百家樂職業賭場，請獎勵有功同仁。政府絕不容許賭場存在，請持續

 積極取締及預防。【警察局】

16.選舉期間請配合檢察長查察，加強反賄選宣導。【警察局】

17.11/3舉辦馬祖國際馬拉松，請教育處主辦，由各單位配合，如沿途環境及工程

 環境整理、綠美化、安排馬總統勝利堡導覽行程等。【教育處、環境資源局、工

 務處、產業發展處、文化處】

18.消防署已核定3年(108年-111年)義消裝備充實計畫共610萬元，請爭取更多預

 算、排定設備汰換優先順序。【消防局】

19.歡迎8位馬祖消防人員返鄉服務，請善用充實人力。【消防局】

20.醫療健檢尚無具體成效，縣立醫院需加強內部管理，標準流程及品質不能鬆

 懈，請衛福局給予協助。【衛生福利局、縣立醫院】

21.停車場計畫建築師建議中山國中籃球場挖掉做地下2層停車場不甚妥當，經與

 鄉長討論，北竿播音站對面坡地較適宜做為停車場地點。【交通旅遊局、北竿鄉

 公所】

22.枕戈待旦是東區重要地標，請做好環境管理。【交通旅遊局】

23.大陸供水可長遠規劃，以備不時之需因應未來發展。【環境資源局】

24.需更精準掌握汙水下水道管理改善，除與委託廠商定期會議外，可每三個月邀

 集相關單位討論。【環境資源局】

25.芹壁汙水廠重建已設計好準備發包，於原地點擴建僅50CMD太少，請與鄉長討

 論是否可再增加量能。【環境資源局】

26.橋仔及仁愛147汙水下水道計畫請依審查建議修正，以利核定經費。【環境資源

 局】

27.水環境計畫請照結論修正，並與水利署保持聯繫。【環境資源局】

28.請廠商簡報珠螺聯外道路設計內容。【工務處】

29.請於選舉期間遵守行政中立相關規定。【各單位】

30.以國際醫療護照申請入境健檢流程較久，請再瞭解。【縣立醫院】

31.中油95無鉛汽油有問題，請抽驗確認地區油品有無影響。【港務處】

32.儲油槽及航空用油整體規劃請提供本人瞭解，台灣中油原則同意補助。【港務

 處】

33.請環資局與水廠討論，改善芹壁下方蓄水池水源汙染狀況，做好水源維護管

 理。【環境資源局、自來水廠】

34.網路投書地方水質有問題，請水廠對外澄清說明讓民眾安心。未來透過智慧水

 網科技資訊設備，如監測有異常可立即處理。【自來水廠】

35.請掌握后澳水庫水質再利用進度，希望於108年1月使用。【自來水廠】

36.勝利水庫下方空地整理好請加強管理，避免發生髒亂情形。【自來水廠】

37.護理之家病床數擴充儘量極大化，未來養護集中於護理之家，大同之家以安養

 為主。【縣立醫院、大同之家】

38.請於銷售旺季加強酒的行銷，如與桃園機場合作、11/2馬總統釀酒開封。【馬祖

 酒廠】

39.請推動與中華郵政、中華電信、象嶼集團合作之銷售計畫。【馬祖酒廠】

40.應由航商參與歲修負起保養責任，由連江航業督導管理。【連江航業】

41.臺馬之星可比照珠山電廠，建立在台合作維修機制。【連江航業】

42.臺馬之星艏門故障評估維修或重做，如有必要可動用保固金。【連江航業】

43.縣運動會及媽祖昇天季圓滿完成，請獎勵相關同仁。【教育處、文化處】

44.請配合馬拉松活動改善綠美化、掌握林務局4年計畫進度。【產業發展處】

45.有關公托、老人安養照顧，衛福局需訂定近中長程計畫。【衛生福利局】

46.議員建議爭取校護人員之編制，請朝此方向努力。【教育處】

47.陸客自由行如增加7天可增加旅遊意願，請瞭解其意涵。【交通旅遊局】

48.請衛福局、縣立醫院、大同之家整體通盤檢討，訂定近中長程計畫應變長照床

 數不足情形。【衛生福利局、縣立醫院、大同之家】

49. AED管理維護及定期 CPR+AED訓練需有完整計畫。【衛生福利局】

50.10萬元以下採購案請儘量在馬採購，活絡地方經濟。【各單位】

**※以上案件請各鄉及各單位依指裁示自行管制辦理。**

**二、本府列管事項：**

**(一)副縣長指示事項**

1.據點接收後需完整規劃使用，訂定認養辦法。【文化處】

**(二)縣長裁示事項**

1.對於東引鄉親後送不幸死亡事件深感遺憾，請追蹤病人轉診至三總後狀況，並請

 衛福局、縣立醫院、衛生所開會檢討改進流程，確實掌握後送時機點，另需對民

 眾完整說明。衛生所平時需主動加強教育宣導及健康管理。【衛生福利局、縣立

 醫院】

2.請注意「城鎮之心」計畫期程，依意見調整設計融合式遊樂場，並注意質感、動

 線，期許提升福澳、介壽環境品質。【產業發展處】

3.請將軍方接收營區整體列管、訂定使用管理計畫，亦可主動要求接收閒置營區以

 利地方發展。【文化處】

4.梅石展演廳計畫年底完成統包時程很緊湊，仍請確實做好以符合期望。【文化

 處】

5.各單位舉辦許多活動，但未能有效搭配發揮加值效果。請各單位於年底前提供明

 年重大活動，由行政處建立行事曆以利整體行銷。【行政處、各單位】

6.不僅配合前瞻計畫，請要求建築師檢討停車場計畫整體規劃。【交通旅遊局】

7.請環資局清楚掌握海淡廠汙染改善進度，以堅定態度要求淨方水自清說明，列入

 積極追蹤重要項目、確定解決方式。【環境資源局】

8.馬管處遊客中心不宜設置對向公車站牌，請於原有站牌標示清楚上下車地點。【公共汽車處】

**※以上案件請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形。**