**連江縣政府109年3月16日主管月報**

**會議紀錄**

**會議時間：109年3月16日8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：陳建甫**

1. **繼續列管事項：如附件1。**

**※以上為列管案件，請各單位依裁示辦理並至管考系統填報執行情形。**

1. **同意結案事項：如附件2。**

**※以上為結案案件，請各單位至管考系統填報執行情形。**

1. **自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：**

**(一)秘書長指示事項**

1. 年度業務、例行性工作本來就會執行，應不會受疫情影響。【各單位】
2. 中央疫情紓困方案各局處應去了解業務相關方案，並持續更新狀況。中央現有本縣可以提出的，各單位要就自身業務面進行爭取。沒有納入中央現有部分但本縣有需求的，要向中央爭取列入。沒有辦法納入中央，但本縣能訂出地方需求，可參考其他縣市自己處理。【各單位】
3. 工務處制定採購招標規範案請掌握、追蹤進度，最晚今年上半年能展開工作。【工務處】
4. 本府各單位多與各鄉及各村溝通、協助、互動，避免誤會產生。【各單位】

**(二)副縣長指示事項**

* 1. 疫情紓困方案中央有很多方法，但很空泛，建議行政處製作總表，分為中央已經納入、爭取中央納入、地方自身紓困方案三個部分，由各單位檢視、填報，較能檢視本縣可取得的補助項目，也方便縣長議會報告。

【行政處、各單位】

* 1. 珠螺上村第二標古道請工務處會後請與青年發展協會理事長曹雅評保持聯繫，討論後續如何透過亮點計畫改善。【工務處】
	2. 文化處補助珠螺社區水電問題儘速解決。【文化處】
	3. 東引高粱酒節研議與軍事越野障礙賽結合辦理的可能性。【文化處、教育處】

 **(三)縣長裁示事項**

1. 保安警察隊目前編制11人，惟7人支援行政內勤，實際僅4人辦理業務，

議員提案目的在於增加人力，須明確告知提案議員未來會增加業務人力確實執勤。【警察局】

1. 3月25日本人安排拜會桃園市政府鄭文燦市長，請局長陪同出席。【警察局】
2. 本週議會臨時會新冠肺炎簡報請於3月16日下班提供，並將活動集會辦法、相關作為會議決議當作附件，報告簡單明瞭為主。【衛生福利局】
3. 請財政稅務局密切注意交通部政策、瞭解金門做法，整合具體紓困執行作法、期程、參考數據等交行政處彙整。【財政稅務局】
4. 北竿機場改善請追蹤、掌握進度，今年完成環評、明年執行建設計畫，環境資源局配合辦理。【交通旅遊局、環境資源局】
5. 議會臨時會新臺馬輪專案報告今日提供本人。【交通旅遊局】
6. 紓困方案交通船部分小三通有補貼，請向航港局爭取離島交通船也納入補貼。【交通旅遊局】
7. 請各單位瞭解600億紓困基金使用範圍、項目等，能爭取的部分各單位積極掌握、爭取。【各單位】
8. 水環境第四波計畫橋仔部分會勘完後向本人報告。【環境資源局】
9. 本府辦理公告金額以下採購案，常用未達三家廠商時改採限制性招標，惟後續沒有參考廠商報價另訂底價，請各單位主管提醒同仁留意，也請政風處對於相關局處首長特別提醒。【政風處、各單位】
10. 經濟部、農委會紓困經費請再確認用途，另確認漁船方面有無相關紓困辦法。

【產業發展處】

1. 地方創生四維半島計畫、酒粕計畫暫緩，其他部分請儘快送行政處彙整函報爭取。【產業發展處】
2. 請產業發展處彙整本府9項提案，並發文邀請農委會主委來馬。

【產業發展處】

1. 新北市政府急難救助方案可列入本府紓困方案參考供各單位參考。【各單位】
2. 東引高粱酒節交通旅遊局已經補助80萬仍不足，請文化處了解鄉公所計畫內容、經費需求，再討論後續如何支援。【文化處】
3. 請掌握西莒7+2進度，希望明年能順利完工。【文化處】
4. 東莒掩埋場周邊改善要有整體改善計畫、想法，請文化處配合辦理。

【環境資源局、文化處】

1. 獅子市場老市場新篇章計畫請產業發展處依照新興計畫流程提報滾動計畫。【產業發展處】
2. **本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：**

**(一)縣長裁示事項**

1. 請掌握社區保母、公托收容數量與實際托育需求差距，思考如何縮小差距，

並持續輔導未取得保母證照私人保母取得證照，增加社區保母人數。

【衛生福利局】

1. 東引飛彈快艇碼頭請世曦提出計畫書，本府正式行文國防部申請移撥，副知陳立委。【工務處】
2. 停車場亮點計畫因本縣土地面積小，希望能引進好的建築師進行規劃，藉此有效運用，福澳部分也請協助港務處完成港運連土地收回使用。PCM開標後請得標廠商過來檢視計畫土地需求以及未來規劃。【交通旅遊局】
3. 綜合體育館後續道路施工、養護期間消防車無其他替代道路可進出，產業發展處請考慮後續道路施作應變措施，也請消防局、教育處配合辦理。

【產業發展處、教育處、消防局】

1. 南竿鄉納骨堂尚未發包，進度落後很多，下次開會請報告確實進度。另清明將至請維持公墓環境清潔。【民政處】