連江縣政府109年第27次主管週報會議紀錄

日期：109年9月14日 時間：08：30-10:10

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示事項：

一、每一兩年本縣都會發生溺水死亡事件要加強預防，尤其請著重宣

 傳颱風時期長浪及瘋狗浪造成之危險。(消防局)

二、北竿衛生所及社福大樓工程工務處要協助取得使用執照，請掌握

 時效分別於今年底及明年中前完成啟用；醫療新進人員為病患服

 務注入新活水，請善加重用以提升士氣鼓舞熱忱；新冠肺炎未來

 難以預期不必感到太大壓力，牛角營區指揮官同意移撥請先完成

 移撥手續。(衛福局、文化處)

三、大坵相關建設要同步完成啟用，請協調風管處掌握大坵遊客中心

 完工期程；台籍導遊多不了解本縣文化生態，請與旅行社形成默

 契多鼓勵參加地區講習活動；新臺馬輪採購案已決標十分不易，

 請安排得標商向同仁報告。(交旅局)

四、向海致敬中央計畫經費亦可雇用既有人員，請做好準備明年擴大

 辦理並注意行政院考核事宜。(環資局)

五、還地於民政策困難案件要尊重當事民眾法律程序，公部門權限問

 題請費心溝通。(地政局)

六、港埠建設受限於預算、地形及海象，請向大眾說明溝通大方向再

 依實際效益微調；馬祖大橋工程世曦公司，完成期中報告請其再

 行現地了解交換意見。(工務處)

七、阿默蛋糕周董事長來馬演講機會難得，請各單位多派員工出席。

 (人事處、各單位)

八、在台各同鄉會踴躍回馬參加縣運熱情感人，請妥善接待積極配

 合。(民政處)

九、城鎮之心工程福澳旅運大樓前停車場要在縣運前及時啟用，並請

 做好周遭環境整理；產業園區工程未有趕工跡象，請多積極關

 注進度；章魚籠後續取締工作可採雇工方式執行，清理所需經費

 請聯繫立委向海委會爭取費用或於離基申請預算。(產發處)

十、牧德科技陳總經理構思聯合在台經商有成鄉親回饋故鄉盛情感

 人，請給與媒體擴大報導；縣運金門及澎湖貴賓蒞臨馬祖，請大

 家熱情接待；縣運福澳運動場要做好環境維持，進場隊伍請安排

 海大作為亮點；離島運動會六年主辦一次態度要友善環境要整

 潔，請加強維護福澳運動場周邊廁所清潔並做美化布置。(教育

 處、環資局、各單位)

十一、議會臨時會及三縣市首長座談大家要做好準備，議會事項請第

 一優先處理。(行政處、各單位)

十二、北竿新機場主辦單位民航局請我們配合下列事項：(交旅局)

 (一)都市計畫變更事宜須於110年完成，請交旅局告知民航局主

 動向本府提出。(工務處)

 (二)用地取得請於112年完成，土地請依法完成登記。(地政局)

 (三)北竿垃圾場請遷移遷移並提出都市計畫變更。(環資局)

 (四)工程將有75萬立方剩餘土石方，請多加再利用。(各單位)

副縣長指示事項:

一、離島運動會金澎縣長親自帶隊來馬，請各局處長找對應局處展現

 主人熱情建立馬祖好名聲。(各單位)

二、請集中力量做好沙灘清潔，必要時動員軍方支援。(環資局)

三、運動場要布置花架並做好場地清潔衛生。(教育處、環資局)

四、運動會期間食安及醫療狀況都要做好事前準備。(衛生局)

秘書長指示事項：

一、向海致敬淨灘經費本縣受風管處委託必須落實處理，行政院將採

 不通知方式來馬考核，請積極展現績效。(環資局)

二、向海致敬經費原則上不可用於海底垃圾清理，請確認以免方向錯

 誤。(環資局)

三、大陸抽砂船侵入本縣海域抽取海沙事宜，已由劉潤南參議撰寫文

 稿委請王金平前院長攜帶赴大陸交涉，請注意後續發展。(產發

 處)