連江縣政府110年第10次主管週報會議紀錄

日期：110年4月19日 時間：08：30-10:30

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示事項：

一、宜蘭首長共識營有益學習成長，往後請繼續舉辦並邀各單位踴躍

參加。(各單位、人事處)

二、縣醫專科醫師要依據民眾需求排診，請多安排眼科及心臟科等熱

門支援門診並培養該科本縣保送醫師；長照大樓工程簡報要呈現

努力過程，所需倍增預算請蒐集資料以說服中央審查長官。(衛

福局)

三、印花稅多增加1000萬收入助益縣庫，請各單位工程合約務必貼

用本縣印花稅票。(各單位、財稅局)

四、台馬之星訴訟要注意後續發展，新台馬輪建造請避免過去錯誤重

蹈覆轍；4村智慧停車要一次到位，請克服核定預算額度不足問

題；台馬之星剛歲修就發生主機故障要妥善因應旅客訂位問題，

請查明營運廠商是否疏於保養管理。(交旅局)

五、馬祖大橋及北竿機場工程待辦事項各單位要承擔分工責任，請避

免將我們問題變成推動障礙尤其北竿掩埋場遷移要掌握進度；營

建署官員即將來馬現勘馬鼻灣工程，請做好接待準備；珠螺村未

驗收遊樂場發生兒童受傷事件要派員慰問，請加強工地管理避免

發生國賠事件。(工務處)

六、2500萬元中央補助用於傳統製造產業經濟價值較低，請考量配

置於民宿及餐廳並交辦承辦科長追蹤進度；大坂里計畫要加緊爭

取，提案內容請擴增到午沙；大坵玉珊瑚清除工作要確保成果，

請要求承包商盡到保固責任並掌握牧草存活情形；城鎮之心工

程即將完成，請掌握品質進度妥善收尾。(參發處)

七、因應居住北竿同仁5點下班趕搭5點10分船班時間太趕，請研

議將下班打卡時間調為4點50分。(人事處、文化處)

八、梅石士官茶室工程臨時增加一個地主造成經費不足，往後發給權

狀請先行知會用地單位。(地政局、文化處)

九、國際藝術季係馬祖未來10年重要縣政課題，請做好配套工作並

請相關單位配合。(文化處、各單位)

十、各單位工作報告要於5月7日前送達議會，施政報告所需書面資

料及精彩照片請及時提供行政處彙整。(各單位、行政處)

副縣長指示：

一、莒光航線要注意末班遊客狀況，請於九點加1艘常態航班。(交

旅局)

二、台馬之星主機第6缸漏水影響航安，請追究新華公司責任。(交

旅局)

三、橋仔漁港碼頭非供特定漁民使用，請加強管理確保旅客安全。(參

發處、交旅局)

秘書長指示：

一、本縣消息要常態向全國媒體發布，請要求各單位設置新聞承辦人

加入本府媒體群組定時發稿。(行政處、各單位)

二、縣長施政報告稿件要慎重，開議前請先給我過目。(行政處)

三、景觀總顧問要評選優良廠商，請秉持寧缺勿濫原則辦理。(參發

處)

擬辦：奉核可後，擬請行政處以電子郵件傳送各單位主管續辦，並

公布於本府網站。請 核示。