**連江縣政府105年第4次擴大主管暨公共安全會報**

**會議紀錄**

**會議時間：105年10月17日 8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴**

**一、參議指導與建議事項**

王參議：

 (一)請依議會定期大會期程提送工作報告及相關資料。【各單位】

 (二)請詳細瞭解今年預算執行狀況及所編明年概算，以利議會審查預算時能順利通過。【各單位】

**二、秘書長指示事項**

 (一)東引公車營運面臨車輛維護及司機問題，請車船處協助。【車船處】

 (二)東引水廠於幹訓班附近工程坍方，請水廠了解處理。【自來水廠】

 (三)東引碼頭附近白少爺廟工程坍方，請工務局協助處理。【工務局】

 (四)北臺區域合作平台由新竹縣政府主辦，月底將蒞馬參訪，請企劃室準備觀摩

 座談議題。【企劃室】

 (五)議會即將開議，請掌握工作報告及議員關切的事。【各單位】

 (六)明年組織再造，中長程計劃提前至106年，期許大家要有新思維、新作法。

 【各單位】

 (七)BOT案招商連續流標，要檢討找出原因並思考辦法。【財政局】

 (八)違建水電問題可朝法令落日條款方式解決，請工務局年底前開會解套。【工

 務局】

 (九)已屆歲末執行率仍偏低，且議會開議在即，請各主管留意，勿集中於年底

 趕結案而辦保留。【各單位】

 (十)除法定程序必須以公文來往外，可口頭聯繫以簡化程序。【各單位】

 (十一)106年預算配合款比例變高，我們要思考案件執行效率、必要性，縣府對

 鄉公所的補助款亦將採此思考策略。【各單位、各鄉公所】

 (十二)原住民民宿合法議題已開會，交通部觀光局有誠意將我們納入，現場民

 宿業者也看到縣府積極爭取的態度，請觀光局與立委後續保持密切聯

 繫。【觀光局】

**三、縣長裁示事項**

 (一)謝謝教育局陳局長的德國經驗分享，我鼓勵各主管同仁多參與課程或觀摩

 行程再與大家分享。【各單位】

 (二)介壽獅子市場結構補強工程及南竿納骨堂興建兩案，我們全力配合，希望

 能照進度如期12月發包。【南竿鄉公所】

 (三)環境維護管理為最基本且重要，需持續進步改善。北竿鄉主幹道路雜草清

 除所需人力及機具，請環保局與鄉公所協商，給予必要協助，經費可再檢

 討；並討論北竿目前人力執行管理模式、對清潔人員再教育；沙灘清潔人

 力及經費亦可運用於道路。【環保局、北竿鄉公所】

  (四)環保局有許多環境教育、節能減碳、低碳生活等計畫，對象除了一般民眾，

 對清潔人員再教育也很重要，以協助提升執行效力。【環保局】

 (五)有關北竿鄉塘岐運動園區週邊環境綠美化與場館動線整合，請鄉公所進行

 完整規劃，再由教育局報請中央爭取相關補助。【教育局、北竿鄉公所】

 (六)北竿鄉公所辦公大樓結構安全補強工程是否可行及必要，請工務局協助了

 解評估；如有立即改善需要，希望由縣政府與鄉公所一同籌措工程經費，

 縣府預算補助多寡可再行討論。【工務局、民政局、北竿鄉公所】

 (七)交通委員會案件有增加現象，請警察局加強執行，並做好預防工作。【警

 察局】

 (八)移動式測速桿較固定式便宜，請了解過去經費補助情形再行爭取或編列

 預算。【警察局】

 (九)今年流感疫苗注射人數增加很多，包含50歲以上成人及高中以下學生，執

 行效率及施打比例希望能持續提高，請衛生局與醫院、衛生所加強服務。【衛

 生局、縣立醫院】

 (十)目前僅南竿機場達到安心場所認證，請繼續努力使更多場所達到此目標。

 【衛生局】

 (十一)28號開會討論臺馬之星目前狀況及後續細節、執行方向，並確定責任。

 經過一年磨合，臺馬之星漸入佳境越趨穩定，未來要加強管理，要求高

 鼎承擔應負責任。【交通局】

 (十二)有關黃岐航線四進四出議題，新任福州市長非常支持。請交通局與福州

 市交通委員每週保持聯繫，目標十月底或最遲十一月初執行，過程如有

 困難請讓我知道。【交通局】

 (十三)臺馬之星及臺馬輪歲修照進度執行，檢討調整航運模式及管理，對明年

 交通狀況做最好規劃，提供更便捷之交通服務。【交通局、連江航業】

 (十四)南北竿機場改善評估及綜合規劃案由中興得標，希望能盡快落實推動，

 改善長期以來交通困境。【交通局】

 (十五)東海明珠試航視海況而定，氣候轉為東北季風不適合，可改到明年春天

 執行。【交通局】

 (十六)請於年底前規劃明年立榮航班政策，要協調增加四到六月航班次數，必

 要時拜訪民航局及立榮航空。【交通局】

 (十七)配合基隆碼頭封閉，臺馬之星調整靠泊碼頭位置，必要時可拜會港務公

 司，要求其協助提供接駁交通服務，可一併協調西21B碼頭平台工程。【交

 通局】

 (十八)津沙海堤工程接近完成，西側缺口海浪打上來會淹到廁所，請工務局了

 解此缺口設計是否需補強，評估第二期是否再做，並整理周遭環境，也

 請村長參與驗收。【工務局】

 (十九)東引旅運大樓設計已完成，請工務局儘快協調土地問題，於今年發包。【工

 務局】

 (二十)福澳旅運大樓進度延後，希望能積極改善，消防部分請消防局協助通過，

 完工後請港務處確實訂出啟用期程進度。【工務局、消防局、港務處】

 (二十一)仁愛147地號現在要上網招標PCM，請建設局配合，希望順利推動於

 明年動工。【工務局、建設局】

 (二十二)請就今年觀光品質提升計畫做檢討有效運用，藉助南應大學術及實際

 經驗，幫助地區觀光發展。【觀光局】

 (二十三)淡季旅遊推行活動有獨木舟、慢跑等，可納入連江部分、開發管理步

 道以連結健行旅程。未來兩岸旅遊持續加強，請觀光局陳局長、北竿

 鄉陳鄉長與黃書記保持聯繫，我們也不設限陸客僅於淡季來。【觀光

 局、北竿鄉公所】

 (二十四)請觀光局找業者座談，與交通局一同了解遊覽車不夠而將旅客丟包的

 現象，並請車船處將明年大眾運輸做更好規劃。【觀光局、交通局、車

 船處】

 (二十五)請持續追蹤原住民民宿案，以結構安全證明取得合法民宿執照。【觀光

 局】

 (二十六)南竿公托需特別注意施工品質，年底應能完成。【民政局】

 (二十七)加利利幼兒教室揭牌，使地區早療邁進一大步，請衛生局、教育局一

 起配合此方面工作。【民政局、衛生局、教育局】

 (二十八)梅姬颱風過後很多路樹倒了，大部分已清理，少部分請建設局巡視處

 理。【建設局】

 (二十九)福澳種植茶樹下面路段有些樹草已垂到馬路影響車輛通行，請加以處

 理。【建設局】

 (三十)仁愛147地號進入道路發包階段，請儘快提送細部計畫給工務局發包。【建

 設局】

 (三十一)配合馬拉松賽事，請工務局掌握賽道進度。【工務局】

 (三十二)配合馬拉松賽事，請建設局完成南北坑道入出口及沿途賽道路樹切割、

 完成司令台後方「建設」兩字。【建設局】

 (三十三)配合馬拉松賽事，請環保局整理賽道沿途環境。【環保局】

 (三十四)配合馬拉松賽事，請文化局提供粉刷福澳建港紀念碑所需油漆。【文化

 局】

 (三十五)可預期今年馬拉松路跑勝況空前，請大家做好需配合的工作，有問題

 立即反映。【各單位】

 (三十六)鼓勵一、二級主管共襄盛舉參加馬拉松3.9公里休閒組。【各單位】

 (三十七)海大明年招生100個名額，希望透過產、官、學界合作，開發寶貴海

 洋資源。請教育局了解陸生招生部分，並鼓勵馬高在地學生參與，培養

 船長、輪機長、海事工程及海洋養殖相關人才。【教育局】

 (三十八)歷史文物館亮島專區月底可完成，啟用儀式時請擴大媒體宣傳效益。

 【文化局】

 (三十九)颱風後環境恢復很快，惟支線道路尚有樹枝斷枝，請做好細節巡查工

 作。【環保局】

 (四十)請了解福清步道救生大隊那端的垃圾是否已清理。【環保局】

 (四十一)請找時間與我討論106年新組織整體辦公室廳舍規劃。【秘書室】

 (四十二)今年採購法證照班場地問題請儘快克服，後續照進度執行。【人事室】

 (四十三)106年即實施組織修編，請找時間與我討論。【人事室】

 (四十四)請政風室與兼辦政風人員聯繫、加強訓練，亦請各單位配合，以強化

 政風處理能力。【政風室、各單位】

 (四十五)流感疫苗希望11月底完成南竿鄉注射，請衛生局及各鄉注意。【縣立

 醫院、衛生局、各鄉公所】

 (四十六)健康雜誌報導連江縣是全國健檢最好的縣市，請醫院小組持續討論由

 專人負責，規劃陸客旅遊健檢流程。11、12月北京推介會請觀光局配

 合推動，發展在地醫療產業。【縣立醫院、觀光局】

 (四十七)白沙港風雨走廊遭颱風破壞，請工務局掌握進度協助修復，於保固期

 內加強改善結構壓條。【港務處、工務局】

 (四十八)請文化局協助提供具馬祖特色之書畫或展示品，美化佈置福澳港旅運

 大樓內部空間，充實遊客中心文化氣息；港務大樓公共藝術經費、周邊

 綠美化工程1千萬預算請優先做。【文化局、港務處、工務局】

 (四十九)因應黃岐航線四進四出決議，請研議北竿白沙港一關三檢、海關部分，

 善用南竿通關大樓，建立旅客動線作業模式，紓解未來旅客增多情形。

 【港務處】

 (五十)新北竿旅運大樓是否擴建，可評估南面兩公頃土地招標。【港務處】

 (五十一)后沃水庫水質TDS偏高，觀察評估狀況後還是要找出解決方案。【自來

 水廠】

 (五十二)勝利水庫壩體漏水改善工作，無論由工務局水利課或水廠做皆可。請

 工務局劉局長儘快協調辦理，避免冬天滲漏危機。【自來水廠、工務局】

 (五十三)請掌握進度照計畫推動明年汰換10輛公車，將對地區大眾運輸有幫助

 。【車船處】

 (五十四)未來長照需求勢必越來越多，需及早因應規劃中長程計畫，請民政局

 協助。【大同之家、民政局】

 (五十五)請各單位傾全縣之力協助酒廠，預期酒廠將能有所回饋。今年酒廠業

 績成長，未來請繼續努力。【馬祖酒廠、各單位】

 (五十六)廈門衛視預定本月來馬拍攝馬酒、推介地區旅遊，請觀光局協助準備

 議題資料。【馬祖酒廠、觀光局】

 (五十七)與中華郵政及中國郵政合作部份，我們的態度為廣結善緣，並於過程

 中做最好決策。【馬祖酒廠】

 (五十八)請善用現有船隻規劃明年海運交通，希望照進度完成歲修、臺馬輪對

 東引交通發揮效益，並請交通局多給予支持督導。【連江航業、交通局】

 (五十九)臺馬輪與臺馬之星曳船增加馬力，導致增加操作費用1500萬。請了解

 評估節省空間，給廠商合理利潤，與廠商創造雙贏。【連江航業】

 (六十)歷次媒體評鑑中本縣施政滿意度及競爭力名列前茅，我們更要虛心持續

 檢討改進、創新積極作為，相信對縣政工作及同仁士氣提升有所幫助。【各

 單位】

 (六十一)東引公車服務仍有改進空間，可思考委託民間經營提升效率。【車船處】

**※以上如係各鄉事項自行管制辦理，列管案件請各單位依裁示辦理並至管考系統**

 **填報執行情形。**