**連江縣政府105年3月14日主管月報**

**會議紀錄**

**會議時間：105年3月14日8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴**

1. **秘書長指示事項**
2. 縣屬單位的專業領域如法制、會計等經驗不如本府，請督導局室多主動給予協助，也可直接跟我反映。【各單位】
3. 業務單位與幕僚單位之間的橫向聯繫，可以舉辦座談會方式加強。【各單位】
4. 省主席即將來馬，請各業管單位至少提出兩項重大計畫，無論新創或舊的

，請企劃室這禮拜前蒐集統籌後交給曾秘書。【企劃室、各單位】

1. 離島建設條例檢討計劃已發包，請找時間與廠商討論論壇主題。【企劃室】
2. 觀光局前陣子舉辦了座談，請落實所提出請求協助事項。【觀光局】
3. 觀光季開始了，友善環境非常重要，各局室提出友善措施後，請觀光局統籌計畫。另請觀光局處理好藍眼淚商標申請問題。【觀光局、各單位】
4. 民安二號辦得非常好，統裁官對我們評價很高，在此謝謝同仁的辛勞。【各單位】
5. 組織修編的時間要掌握。【人事室】
6. 請各單位重視高齡友善城市，此為重要議題。【各單位】
7. 健檢套裝方案的內容很好，除了主管外，也可充分與鄉親行銷。【各單位】

(十一)以馬中操舟翻覆事件為例，除了危機處理，更重要的是事前考慮周全、

防範於未然。【各單位】

(十二)今年至少輔導1家補習班合法化。【教育局】

(十三)連江山莊BOT案已發包，請財政局協助觀光局追蹤管理。此案經費較

多，務必要求業者做好。【財政局、觀光局】

(十四)採購發包中心勢必要成立，包括工程糾紛案件調解委員會，由專責單位

留意把關採購程序法令。【企劃室、工務局】。

(十五)公有土地包括仁愛147地號要做好控管，公益考量必然為優先，惟仍需

與土地返還取得平衡。【民政局】

(十六)採購專業進階人員培訓較初階人員重要，請人事室發函鼓勵已取得初階

資格者參加進階課程，如經費不足由人事室負責。【人事室】

(十七)仁愛147地號及東引七棟雖每月皆開會討論，但勿等到開會前再處理，

要隨時掌控進度。【工務局、建設局】

(十八)檔案管理請照進度執行規劃，需要經費再研究。【秘書室】

(十九)請教育局於院長來馬時提出爭取演藝中心經費。【教育局】

(二十)監察委員調查共兩項，請交通局加強「臺馬之星」資料內容；請財政局

協助酒廠，其報告不夠充分。【交通局、財政局】

(二十一)退休人員福利及權益要重視，需一視同仁，請人事室做好此部份的工

作。【人事室】

(二十二)福澳碼頭有坍方情形，大雨過後請主動巡查，於第一時間做處理。【環

保局、工務局】

(二十三)以下三點請注意：(1)預算計畫可行性、(2)關注執行面、(3)效益評估。

【各單位】

1. **縣長裁示事項**

(一)進入觀光季，警察同仁對鄉親及旅客服務需特別加強，並注意態度友善，

以維持好的第一印象。【警察局】

(二)消防安檢部分仍然要持續，對於不安全的廠商訂定逐步輔導計畫。【消防

局】

(三)流感疫情仍要注意，克流感施打使用時機需把握，並評估地區疫苗庫存

量。【衛生局】

(四)世貿旅遊健檢參展部分請了解其效益狀況，結果請謝局長跟我說明。【衛

生局】

(五)衛生局要主導高齡友善城市的方向跟目標計畫，與各單位配合，希望有具

體成效。【衛生局】

(六)茲卡病毒疫情要特別注意，東南亞有可能爆發流行，要做好密切準備。【衛

生局】

(七)有關醫保會議請衛生局特別注意，護理人員名額勿浪費，可與衛生署協

調，檢討設計資格標準。【衛生局】

(八)請各單位配合稅捐處的印花稅檢查，於三月底前提供102至104年發包工

程、勞務案及廠商資料。雙方簽訂合約用印時需依千分之一比例貼印花稅，

給廠商的正本一定要貼。【各單位】

(九)黃岐航線4月份航班請儘快協商訂定，目標為四進四出，希望這禮拜能召

開會議確定。【交通局】

(十)有關北竿3C機場規劃設計，請交通局與建設局討論互相搭配，確定明確

方向，提供資料給民航局參考，加速擴建進度。【交通局、建設局】

(十一)觀光公車希望能改善做得更好，與例行公車有所區隔，如彩繪、動線、

服務項目及導覽等。並請追蹤離島公車補貼虧損後續的部分。【交通局】

(十二)臺馬之星目前漸趨穩定，其相關問題及履約監造的疑義，要全面配合監

察院調查。縣府委託律師事務所部分要掌握，希望於8月保固到期前釐

清責任，做出明確決策。【交通局】

(十三)大坵聯外道路設計規劃經費增加1億預算，請掌握時間於3月底前把數

據報出去。希望520前能定案，使其成為新的景觀亮點。【工務局】

(十四)福澳港到議會聯外道路進度要把握，部分土地徵收問題再協調，儘快發

包施工，於11/5馬拉松前完成。【工務局】

(十五)106至110年港埠建設將福澳港西碼頭工程納入，希望由專家現地會勘

決定碼頭理想地點，規劃以後1萬噸以上郵輪能停靠。預算有限僅3億

左右，如何運用後續可再評估。【工務局】

(十六)有關北竿都市計畫通盤檢討，主細分離希望7月份能通過。【工務局】

(十七)坂里國小工程預算已核定五千五百萬，請工務局協助教育局取得建照順

利發包，此為未來海洋大學設置的重要關鍵。【工務局、加入教育局】

(十八)勝利水庫及儲水沃水庫等有漏水現象，雖每五年做通盤檢討，工務局須

更積極。勝利水庫狀況較嚴重已在噴水，要有明確改善目標方法及期程，

並管制車輛進出，訂定水庫管理模式。【工務局】

(十九)中柱港旅運大樓之建築師有很多改進的地方，工程發包執行的標準及

基本要求要落實，避免廠商綁標指定廠牌現象，主辦單位務必主導掌握。

【工務局】

(二十)東引七棟重建可比照仁愛147地號訂定進度目標，請工務局與民政局

、鄉公所秘書討論分工，並請民政局曹局長掌控進度。【工務局、民政局】

(二十一)民眾與「枕戈待旦」業者協商衝突，將通道以圍籬圍起來。謝謝觀光

局、警察局及工務局的處理，後續請觀光局協助徵收等事宜。面對類

似挑戰公權力的事件，各主管要立即危機處理、勇於承擔，避免擴大

對政府形象及士氣造成傷害。【觀光局、各單位】

(二十二)榕馬會談議題整理好請儘快送至福州市，希望對馬祖及福州交往有助

益。【觀光局】

(二十三)宗教園區整體管理請繼續督導，環保局也要協助，此為觀光必去的景

區，希望整體環境及清潔能持續改善。【觀光局、環保局】

(二十四)芹壁獨木舟的案子請推動，海上遊憩安全措施需注意。【觀光局】

(二十五)介壽村藍眼淚觀賞景點工程已完成，請公告讓民眾及山隴民宿業者

善用此場地觀賞藍眼淚。【觀光局】

(二十六)請主計室對酒廠會計加以協助輔導，可與其會計人員座談討論，讓酒

廠會計系統及會計管理制度規律化，以正確方式處理業務。【主計室】

(二十七)有關北竿橋仔、白沙兩村老人活動中心重建，請協助鄉公所分擔經費

以利推動。【民政局】

(二十八)莒光土地調處開始了，請多協助地政事務所，希望有具體成效落實還

地於民。【民政局】

(二十九)部長來馬對我們有很大幫助，發生馬中操舟翻覆事件讓人遺憾，我們

要引以為戒。其事前規劃不理想，安全為最高原則，天候不適合下水

可以講解方式替代。第一時間應立即危機處理、勇與承擔認錯，避免

逃避讓議題發酵。【各單位】

(三十)縣民體育中心計畫儘快重新報出核定，於今年規劃設計明年發包，做為

冬季室內活動或離島運動場館。【教育局】

(三十一)把握「公平競爭離島優先」原則，透過與高層決策者溝通，將有利爭

取競爭型計畫經費。【各單位】

(三十二)舊體育館有漏水問題，在新體育館完成前維持其堪用狀況是必要的，

請教育局做改善評估。【教育局】

(三十三)對地方建設的目標可逐步完成，例如與農委會討論獲得共識部分請優

先處理，建立馬祖淡菜品牌及銷售管道。【建設局】

(三十四)此次桃改場來馬，對於山隴蔬菜公園及冬季三寶的處理模式，其初步

規劃或有具體結果請讓我知道。【建設局】

(三十五)仁愛147地號希望下半年選出PGF(應為PCM)，訂出開發期程及模擬

圖。工務局已完成都市計畫變更，請工務局今年做好道路發包及汙水

規劃，並與建設局互相配合開發新社區。【建設局、工務局】

(三十六)養殖區漁權已核定部分請了解進度，如未開發則收回，並依規範來開

發，例如不能使用保麗龍。【建設局】

(三十七)希望今年綠美化能於明年看到具體成效，請由專人負責管理維護，要

求疏林部份外包廠商的品質，並避免破壞環境。有些櫻花、相思樹被

蔓藤影響生存，請做巡視處理，馬防部是重要資源可做有效運用。【建

設局】

(三十八)希望自貿區規劃更明確，於4月份榕馬會談聚焦提出具體建議，做為

地方發展方向。【建設局】

(三十九)昨天雨勢大，有些道路沖刷坍方，落葉垃圾被沖到路面，請張局長巡

視，並請工務局協助恢復環境，亦可請軍方支援。爾後類似狀況請例

行對環境做巡視整理。【環保局、工務局】

(四十)各單位對周邊環境關注及維持有必要，勝天公園至沙灘的道路有些櫻花

樹被蔓藤纏住，請建設局設法處理，下方步道至沙灘如有坍方破損，則

請工務局處理。【建設局、工務局、各單位】

(四十一)淨灘部分已有新設施，須了解清潔車執行操作狀況，有空時我也會去

看操作情形。請環保局訂出標準，希望能穩定清潔沙灘。【環保局】

(四十二)請環保局與衛生局討論雨季孳生源的清除工作，避免登革熱或茲卡病

毒病例的發生。【環保局、衛生局】

(四十三)福澳公廁被反應隱蔽性不夠，除了隱蔽性，也可考量將整體美觀設計

納入改善。【環保局】

(四十四)縣立醫院為各主管設計了高階健檢套裝方案，配合支援醫師時間，上

半年度內視鏡檢查時間為3/1~3/31，請多加利用。【各單位】

(四十五)計畫執行效益評估很重要，需要求委託廠商具體達成目標，例如BOT

案保留30~40%尾款，執行成功後才付清。【各單位】

(四十六)省主席預計22號來馬，之後行政院長接著過來。請各單位思考，提

出具體可行卻苦無經費或有困難的計畫，由企劃室彙整。相信積極爭

取後會給予我們協助。【企劃室、各單位】