|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 陳貴忠議長 | 曹以標副議長 | 請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。 | 1.重建北竿衛生所基地920地號已於105年7月8日完成保護區土地地目變更為機關用地，面積為3749.73平方公尺(約1073坪)。  2.北竿重建衛生所進度:  (1)107年1月15日工程招標檢討會議，決議增列總經費為新臺幣 65,500,000元，工程經 費為60,391,214元。  (2)107年3月8日-13日辦理招標文件公開閱覽，廠商/民眾意見寄達期限為3月16日。無任何陳請意見。  (3)業奉核可於107年3月23日-4月16日辦理招標。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請縣府規劃增設鄉級室內兒童遊樂設施場所，以增加兒童遊玩空間。 | 1.婦幼中心興建工程已於106年9月22日辦理完工驗收，已完成使用執照申請作業，目前核照中，另於中心內設置本縣家庭福利服務中心，設計規畫暨監造已於107年3月6日決標，由鐘宜恒建築師事務所48萬4,120元得標，刻正辦理簽約程序中。  2.東引及南竿鄉公托中心內設有親子館，北竿及莒光鄉陸續建置公托，另已於106年12月份補助北竿鄉辦理綜合運動場館附設「簡易托育資源共享親子遊戲空間計畫」經費1,208萬2,748元。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請開放大陸黃岐附近漁港，以利地區漁民船隻維修。 | 本案經多次協商未果，將於107年度榕馬漁業季壇再次納入討論。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地政局 部門 | 曹以標副議長 | 王長明議員 | 為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。 | 目前重辦總登記案已辦理接近尾聲，為加速辦理總登記案件進度，83年申請案件舊案與101年重新受理總登記新案部份，按專案審查小組聯合審查意見針對占有事實及引用法規，均依申請人意思選擇從優處理以維權益。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請規劃興建后沃活動中心及村辦公室，落實政府照顧村民政策。 | 補助北竿鄉后沃老人活動中心新建工程已於107年1月16日完工，目前該公所申請使用執照及內部整理設備安置等作業，另已於106年12月份補助83萬4,000元設備經費，充實並提昇休憩場所品質。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃將田沃傳統聚落做整體保存活化。 | 1.本案已於103年納入莒光文創生活島整體規劃執行，並於105年度獲營建署補助西莒島聚落環境改善計畫規劃設計案，規劃範圍包含青帆村、田沃環境聚落改善工程，目前已完成第一期工程，青帆等相關環境改善第二期工程，亦已在辦理中。 2.另運用老建築保存再生計畫，協助田沃社區申請建物修繕補助，將田沃傳統聚落做整體保存活化。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。 | 1.本案已向內政部營建署申請「城鎮之心」政策引導型計畫之村村特色工程，並同意補助4千萬元經費，作為白沙、坂里、橋仔、福澳、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。  2.村村特色工程案業於107年3月13日完成決標，將依期程執行。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府建造（新莒光號），汰換已近20年船齡的船隻，以提升觀光品質，保障人民生命財產安全。 | | 新造船舶「莒光之星」業於106年12月27日召開審查會議，並已核准莒光航業股份有限公司經營東西莒航線。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。 | 於106年11月1日已獲營建署補助經費辦理「北竿鄉塘后道生活圈聯外道路工程款」，預計107年4月簽辦工程上網招標事宜。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。 | 1.青帆碼頭擴建規劃，已列入「106-110年馬祖國內商港建設計劃」。  2.本府已於106年9月28日及12月27日赴莒光召開設計前說明會，本案目前設計中。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。 | 1.本府已針對南竿鄉危險路段之調查及改善優先順序評估。  2.營建署已核定南竿鄉觀海路至四維路、77據點人行道、儲水澳及獅子市場道路改善、福澳運動場、馬港光武堂及中央大道道路改善工程，經費合計新台幣4,621萬元。  3.本年度陸續爭取前瞻計畫-提升道路品質計畫經費改善危險路段。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃設置莒光鄉現有碼頭加油站。 | 1.西莒青帆護岸整建辦理區位調整，目前顧問公司辦理規劃設計中。  2.有關供船舶之加油設施將配合馬祖油品公司西莒加油站辦理。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 陳書建副議長 | 陳書建副議長 | 馬祖設置海洋大學分校，開設「海洋生物科技」、「海洋工程科技」及「海洋管理學系」三個系所。馬祖當地能夠提供上述科系畢業的學子何種就業機會?如此規劃是否考量到馬祖現階段人才需求類別(例如行銷及觀光之專業)?請問改善之道為何? | 一、馬祖設置海洋大學分校，未來學子畢業後將可協助馬祖地區漁港建設、海洋能源、養殖、漁業、水產品加工、漁業推廣、產業轉型、海洋觀光、兩岸事務、物流配送、伴手禮精緻化、海洋在地文化、文化創意、海洋基礎建設、材料採用、兩岸交通船舶往來及通訊建設等相關產業。另外藉由漁港擴建開發所引進之水產加工廠等投資項目，可帶動周邊的產業發展，未來再透過漁港多元化建設，成為地方新興的旅遊、生活重點，吸引民眾、遊客前往港區參觀魚貨拍賣作業、遊憩、消費、用餐。提高周邊相關產業如交通運輸、住宿、農特產品、觀光業等產業收益及在地就業機會。 二、連江縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，尤其漁業與觀光是馬祖最重要的產業，課程規劃中除了海洋專業相關課程外亦有海洋觀光、行銷等納入其中，海洋大學除可解決水產養殖業所面臨之困難，更可以落實推廣產業與觀光之結合，將現有養殖業、觀光業、海洋管理及馬祖高中職業相關類科結合，培養海洋牧場經營人才及海洋觀光導覽人才。又馬祖四面環海，具有從事海洋工程科技、海洋生物科技與海洋能源之研究與開發價值，豐富的海洋資源與星羅棋布的島嶼組成，更是未來發展海洋產業與海洋觀光的熱門景點。馬祖與大陸的海運船行距離甚近，關係密切、互動頻繁，且鄰近大陸的沿海縣市對海洋工程科技及海洋生物科技相關人才亦同樣有迫切的需求，日後將依地方需求向海大適時提出建議。 | 繼續列管 |
| 陳書建副議長 | 張永江議長 | 請極積爭取優先設置「連江縣立運動中心室內兒童館」，提振改善國民運動環境。 | 連江縣樂活多功能體育館興建計畫已於107年2月獲教育部體育署核定補助興建經費，未來館內除運動項目外，另規劃增設青少年育樂場、室內兒童館及老人及婦幼活動中心等。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 建請縣府協助東引鄉新建體育館、停車場，以利東引鄉親休閒運動及停車使用。 | 本案業已納入連江縣第五期中長程建設計畫中。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文  化  處  部  門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 北竿鄉橋仔為縣內唯一閩南語小聚落，建請縣府推動橋仔阿南境，爭取登錄為聚落保留。 | 1.目前已完成基礎調研工作、如阿南境文化脈絡初探、口述歷史與日常生活點滴解析、與分析、地理與自然空間分布範圍、戶籍與地籍關係、現場考察之建築檔案建立、聚落建築群特點分析等資料。  2.阿南境內建築各項特色，放在全馬祖境內，似乎不突出。但閩南文化確實是有代表性。可就目前的聚落型態與環境，很難透過保存與以凸顯。  3.預計於上半年度辦理座談會後與鄉親報告調研成果。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建后沃村防波堤，以維鄉親生命財產安全。 | 「北竿后澳海岸環境改善工程」已獲經濟部水利署第一河川局委託代辦，核定經費2,500萬元。本工程已於105年12月27日完成發包，106年1月16開工，預定107年7月底完工。 | 繼續列管 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府整修福沃白馬尊王廟前廣場，以利鄉親使用。 | 已納入「福澳碼頭區觀光/親水空間環境營造工程」辦理完成。 | 請同意結案 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 縣府於104至105年度中柱碼頭候船室預算已到位，目前正在規劃階段，要求承辦單位審慎執行。 | 1.已納入馬祖港埠建設計劃中執行「中柱碼頭區-行政旅運服務中心興建及周邊環境營造工程」。 2.本案已上網流標二次，經辦理修正，並與後勤部於107年3月14日會勘，結論依軍方要求，爰本建物位置需遷移，俾使棧橋前保持通視，移位後占到軍方土地，尚需辦理第二次土地撥用，五大管線及建照需重新辦理申請，目前建築師辦理修正中。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處部門 | 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。 | 本案內政部營建署業已補助「城鎮之心」政策引導型計畫之村村特色工程，作為馬港商店街招牌之規劃設計及工程費用。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教  育  處  部  門 | 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 建請縣府成立籃球訓練站，提高活動人員素質，嘉惠鄉親。 | 有關成立籃球基層訓練站乙節，本府已函請教育部體育署同意增設訓練站，俟經費核定補助後，積極規畫成立訓練站事宜。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 為中央大道兩側石材鋪面，造成路面高低不平，增加機車駕駛風險，建請研議改善，以維行車安全。 | 營建署已於107年1月2日核定「福澳運動場、馬港光武堂、志清發電廠及中央大道周邊道路改善工程」經費，本年度將改善完成。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。 | 本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫經費業經公路總局核定500萬元，3月9日召開第一次委託技術服務評選委員會，因參與評選廠商之平均總評分未達80分以上，審查不合格，廢標。刻正辦理第2次招標作業中。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環  境  資  源  局  部  門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請興建東莒猛沃污水處理廠。 | 1.已於105/12/19函復連江縣議會。  2.本局納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/01/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持。  3.規劃於107年3月27日邀集相關單位至猛澳現勘，初步將以本局相關預算內額度，協助建置簡易污水改善設施為替代方案。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | | | | | |
| 單位 | 提案人 | | 連署人 | | 案由 | | 執行情形 | 備考 | |
| 產  業  發  展  處  部  門 | 林明揚議員 | | 曹丞君議員 | | 建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。 | | 福澳碼頭設置簡易上下船架已納入「連江縣漁港整體評估規劃暨漁港計畫及區域劃定工作」該計畫及劃定工作業經漁業署同意結案，唯案內各碼頭實際建設部份該署礙於預算問題，請本府透過離島建設基金爭取，該上架場預計期程108~109年，屆時依規劃期程爭取補助。 | 繼續列管 | |
| 陳貽斌議員 | | 周瑞國議員 | | 建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。 | | 東莒猛沃港目前正進行商港港區建設，待碼頭建置完成後，再行辦理浮動碼頭建置事宜。 | 繼續列管 | |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | | 案由 | | 執行情形 | | | 備考 | |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 曹以標議員 | 張永江議長 | | 建請研議介壽、清水、馬祖村建置停車場。 | | 納入交通部前瞻基礎建設計畫-城鄉計畫「改善停車問題」核定500萬元辦理四鄉五島停車整體規劃案，3月9日辦理第一次委託技術服務評選委員會，因參與評選廠商之平均總評分均未達80分以上，審查不合格，廢標。刻正辦理第2次招標作業中。 | | | 繼續列管 | |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | | 建請縣府對東海明珠客輪座椅數不足之狀況，應請完成評估改善，確保鄉親與旅客行的保障。 | | 本案業轉請龍德造船工業股份有限公司及財團法人船舶暨海洋產業研發中心先行評估，因目前僅由艉貨艙進行改善可增加較多座位數，雙方評估結果如下：  1.艉貨艙位於機艙後面及螺槳上方，振動、噪音(80~100 分貝)較大。  2.原有之後客艙與艉貨艙並未鄰接，若艉貨艙改為新增客艙，須另增一梯道間供艉貨艙旅客出入使用。梯道間淨寬約 1 公尺，會佔據部份貨艙空間。  3.艉貨艙結構內淨高約 2 公尺，加上風管、電纜、燈光、照明、天花板、防火岩棉等，淨高可能會受影響。  4.影響原後客艙旅客進出之動線，同時擠壓主甲板逃生集合空間。  5.艉貨艙改裝為客艙，其地板、船側壁、前後壁、天花板皆需要大量減振隔音材料與防火岩棉等，且無法增設舷窗。且根據馬祖連江航業有公司提供105年莒光及東引航線資料，莒光航線旺季平均載客率為5成，東引航線最高為僅為4成，加班船載客率僅有一日為5成，其它均不足5成，綜上，因影響層面甚廣，評估較不適宜進行改裝。 | | | 請同意結案 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局  部  門 | 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府規劃老人安養機構，配合政府長照計劃需求辦理。 | 持續配合中央推動長照2.0計畫規劃辦理，提供長者更完善的照顧服務及因應未來需求，現有大同之家辦理長者照護安養，現況可應付需求，另已向中央陳報社區整體照顧模式(b.c計畫)，待審查會議通過核定後依計畫執行。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。 | 中央已於106年11月份同意補助本縣莒光鄉兩島設置公共托育家園，以及北竿鄉綜合福利館(含公托)，北竿鄉綜合福利館設計監造於3月中旬完成細部設計規畫，另於3月23日召開細部規畫審查會議，並辦理後續工程發包作業。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府推動北竿鄉后沃村傳統聚落古厝群整體規劃修繕，以利社區聚落古厝文化保存與發展。 | 1.連江縣再造歷史現場已獲中央核定補助，案內將於后沃村進行閩東建築傳統匠師培訓及修繕工程。  2.「老建築(潛在文化資產)保存再生計畫」已獲文化部核定，將協助申請建物修繕補助及聚落整體性調查研究等項目，以保存、再生之契機。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府價購芹壁海盜屋古厝，以保存傳統特色建築。 | 1.本案土地問題，經查地政局於10月下旬公告為期一年無主土地登記辦理，協助所有權人辦理建物繼承，時至地政局申請土地登記階段，其因家族繼承協商未定，暫無法辦理。鑒此，積極溝通所有權人，俟完成繼承協商後，再予調處。  2.建物部分，俟土地無虞後，依文化資產保存法，積極與所有權相關人溝通，朝古蹟指定或歷史建築、紀念建築登錄方式，保全其文化資產身分。  3.保存活化部分，未來擬配合芹壁故事引路，朝建構芹壁故事館方向努力。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環境資源局 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府全面檢討北竿鄉各村污水下水道系統及管理問題，以免長年屢次發生污水溢出惡臭，造成居家環境不良。 | 1.環資局已於106年5月15日與代操作廠商高階主管就污水廠維護管理鬆散部分召開會議，並要求做好問題事先預防、發生問題即速解決、落實通報機制、加強督導管理及巡查工作。 2.污水廠代操作委託案新約已於106年8月1日開始執行，本局針對舊約內容缺漏或不足部分，檢討調整招標文件內容，以期新約維運管理能更臻完善。 3.北竿鄉雨污水溢流及惡臭問題，狀況略有不同，原因大致可分為管線系統年久不符現狀、營運及操作維護缺失、用戶使用不當等，環資局已於106年8月12日委託顧問公司著手進行通盤檢討雨污水下水道現況，於本年度儘速研擬出改善規劃報告，以改善溢流及惡臭問題。 | 併入第6屆第6次議案(陳貴忠議員提案)辦理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請積極興建福澳運動場週邊草地為一多功能用途場所，增設體育設施並納入司令台整建工程計劃，以提昇運動風氣，強化縣民健康。 | 有關福澳運動場司令台已在進行整建，週邊運動設施已由工務處籌措經費148萬元發包。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請檢討調整公費醫事人員保送生返鄉服務，希以正式員額任用【非以約用人員任用】，留住醫療專業人才，俾保障鄉親健康。 | 1.目前各衛生所正式職缺均已完成派補，公費生均無派補約用人員情事；縣醫正式人員及聘用人員職缺亦均已派補，目前雖有2名約用醫事人員，未來遇有正式或聘用職缺將優先擇優予以派補。  2.薪資權利不會少。  3.縣立醫院107年1月已完成派補3名主管升任職缺及2名師三級護理師及1名士生級升任職缺。  4.衛生所亦增派1名公費生師3級職缺。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府協助整修北竿鄉惠民市場漏水問題，以利建築物完善及鄉親活動所需。 | 107.3.23與北竿鄉公所聯繫，該公所已計畫自行籌措經費修繕。 | 請同意結案 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 為健全東引地區電力事業發展，穩定民生用電需要，建請協調台灣電力公司，推動新建東引發電廠。 | 1.已轉由台電辦理。  2.有關電廠所需土地東引鄉西引段0037-0001地號，土地所有權人為：中華民國，管理機關為：財政部國有財產署，本府並無處份之權責。本府已於107年3月2日以府產工字第1070007317號函函復台電馬祖區處請其逕洽管理機關辦理租用。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府儘速規劃莒光鄉青帆村邊坡坍方水土保護工程，確保鄉親居家安全。 | 已於106年9月27日上午水保局第五次工程審查會議中通過，核定工程經費500萬元，由莒光鄉公所執行。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貽斌議員 | 曹丞君議員 | 建請規劃興建西莒地區藍眼淚觀賞平台。 | 莒光鄉藍眼淚觀賞平台案，已協請交通部觀光局馬管處納入景區規劃辦理。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建北竿鄉藍眼淚觀賞平台。 | 於106年8月2日會勘馬鼻灣觀景區後，納入106年度遊憩據點特色加值計畫2期工程，預計107年4月15日前完成。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 建請加速推動「購建3000噸級客輪」，俾利改善馬祖對外交通及確保海運交通安全。 | 本案業經行政院核定通過，推動小組成員業已簽奉核定，俟購建交通船綜合規劃費用申請追加預算與墊付大會通過後，即辦理採購發包作業。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建芹壁龍角峰景觀平台。 | 本案於8/2初步會勘，請北竿鄉公所與地主協調出具土地同意使用書，俟後納入107年度遊憩據點特色加值工程計畫內規劃執行。 | 繼續列管 |
| 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府推動北竿鄉短坡營區播音站及北竿北海坑道景點開發，以增進觀光旅遊發展。 | 1.北竿短坡營區240砲陣地經軍方評估仍有戰備需求，經現場會勘，將仿照南竿240砲陣地模式，後續由馬管處完成設施修繕及規劃參訪動線之後，即可有條件開放觀光。  2.北竿播音站由馬管處建設，因有無主土地問題暫未能開放。  3.馬管處管理北竿北海坑道坍方有安全顧慮，目前為封閉狀態，暫無修復計畫。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請加速興建東莒猛沃港二期工程。 | 1.有關東莒猛澳碼頭區外廓防波堤二期工程部分，「猛澳南防波堤延長工程（含測設監造）」業已列入106-110年馬祖港埠建設計畫。  2.本府已於106年9月28日及12月27日赴莒光召開設計前說明會，將依據鄉親建議辦理評估。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 有關道路周邊截水鍍鋅溝蓋，建請全面更換具備防滑功能之產品，以確保用路人行的安全。 | 1.本府將全面檢討道路周邊截水鍍鋅溝蓋，在保持雨水截流功能情況下，減少鍍鋅溝蓋數量，並增加溝蓋防滑係數。  2.本府將依實際需求編列經費逐年汰換，預計二年改善完成。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府恢復白沙港務大樓門面，以維整體景觀。 | 本案已由港務處改善完成。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府編列海沙屋檢測經費，協力補助地區鄉親全面辦理檢驗，以維住的安全。 | 有關本處訂定「連江縣高氯離子混凝土建築物善後處理辦法」(草案)，採取稅捐減免、容積獎勵及鑑定補助等方式輔導鄉親進行鑑定、修繕補強及拆除重建事宜。本法業經107年度第1次規章審議小組審查完畢，待縣務會議討論通過後發布實施。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 人事處 部門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 為因應警力不足並促進地區工作就業機會，建請縣府值班室駐衛警委由民間保全公司辦理。 | 本府業於106年12月12日召集會議研商，經審慎評估後暫緩委外辦理，惠請同意結案。(本府於106年12月26日府人考字第1060047990號函復) | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，讓西莒地區鄉親有一個運動空間，提昇該鄉生活品質。 | 有關規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，已函請莒光鄉公所先行辦理初步規劃，並依教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點辦理，待完成後報府再行函轉體育署爭取相關補助款。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於坂里國小原校地，規劃一個歷史區塊保留校史。 | 坂里國小原校地，已規劃新校舍內校史室做為歷史區塊保留校史。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環境資源局 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府重新檢查及規劃，健全北竿鄉各村污水下水道系統，以維居住環境品質。 | 1.本局業已於106年8月起委託專業顧問團隊針對縣內各污水下水道系統進行功能評估，委辦廠商業已於3月份針對現有13座重點污水廠提送改善評估報告(初稿)，刻正辦理審查作業，預計將於107年底完成全縣28座污水下水道系統評估分析。 2.未來針對各廠需改善更新部分，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請針對北竿鄉，塘岐公車站到舊航站大樓路段，汙水主幹管作全面性檢測，並予已整治改善。 | 1.本年度將委託專業團隊就北竿鄉現有污水管網系統進行坡度及管徑等GIS調查工作，招標作業訂於3月底上網公告。  2.後續將依前述工作結果，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。 | 繼續列管 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請新建介壽村新街街道大排水溝，以解決大排堵塞之苦。 | 1.本案業已成功爭取納入營建署前瞻─縣市管河川及區域排水整體改善計畫中，107年度中央核定補助700萬元，後續年度將逐年核定補助。  2.有關前述計畫介壽村整體排水改善工程，業已委託設計公司辦理規劃設計，預計於4月份完成設計及召開說明會議。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請規劃增設青帆內港簡易浮動碼頭並加高浮動碼頭內浮筒高度，促使漁民作業安全。 | 本府工務處刻正辦理「青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」設計，考量內堤已有浮筒平台，有關再增設乙節，宜俟內堤延長後再依使用狀況爭取經費辦理。 | 繼續列管 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府由皇亞餐廰至畜牧場沿線路段環境整理，並於畜牧場內施作車輛迴轉空間，以備緊急應變使用。 | 已於4月2日邀請相關單位會勘路段，其結果等待相關單位提供書面資料後，陳核鈞長裁示。 | 繼續列管 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 四維村步道大樹過密，請縣府派員修剪，以利鄉親及遊客在步道散步及休閒時能觀賞落日夕陽。 | 已於107年1月29、30、31日四維村國清週期間，產業發展處協同南竿鄉公所及軍方，完成四維村步道樹木修剪清理工作，改善整體環境景觀。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於橋仔碼頭增設浮動平台及臨時廁所，以便鄉親使用。 | 已於北竿白沙漁港橋仔碼頭船席運用會議討論由北竿鄉公所提供協助辦理，浮動平台已由鄉公所納入107年預算改善，臨時廁所由本府補助經費委託北竿鄉公所購置及管理。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費，規劃北竿鄉芹壁村聚落中段（34號至39號），邊坡水土保護工程。 | 已於106年11月16日會同農委會水土保持局完成現場會勘，北竿鄉公所已提送相關設計經費資料，目前等待水土保持局排入107年計畫初審作業。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府規劃評估北竿鄉碧山觀景台整修及停車位，以利推展觀光所需。 | 一、有關碧山觀景台整修：本案業於106年12月26日函復議會，函文說明如下：  是案本府業於106年12月19日拜訪北竿鄉公所與地方民意代表並就107年北竿鄉觀光工程、活動及交通業務等交換意見，其中有關北竿藍眼淚、龍角峰以及壁山觀景平台等興建或修繕，請鄉公所先行調查土地所有權、使用分區有無問題及確認後續管理問題，亦同時優先彙整幾個地點供參，以利本府與馬管處等相關單位擇期辦理會勘。 二、有關碧山停車位建置：本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫經費業經公路總局核定500萬元，3月9日召開第一次委託技術服務評選委員會，因參與評選廠商之平均總評分未達80分以上，審查不合格，廢標。刻正辦理第2次招標作業中。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請規劃莒光鄉東莒地區停車場。 | 本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫經費業經公路總局核定500萬元，3月9日召開第一次委託技術服務評選委員會，因參與評選廠商之平均總評分未達80分以上，審查不合格，廢標。刻正辦理第2次招標作業中。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請規劃山海一家進場道路旁之擋牆及周遭環境改善，增設反光鏡與照明設備及增建停車空間。 | 一、擋牆及周遭環境改善部分：由工務處辦理。  二、反光鏡增設部分：莒光鄉公所將納入本（107）年度交通部道安委員會核定之「易肇事路段改善計畫」，補助經費100萬元整辦理增設。  三、增建停車空間：將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫經費業經公路總局核定500萬元，3月9日召開第一次委託技術服務評選委員會，因參與評選廠商之平均總評分未達80分以上，審查不合格，廢標。刻正辦理第2次招標作業中。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府整修壁山觀景台，以維遊客安全。 | 有關碧山觀景台整修：本案業於106年12月26日函復議會，函文說明如下：  是案本府業於106年12月19日拜訪北竿鄉公所與地方民意代表並就107年北竿鄉觀光工程、活動及交通業務等交換意見，其中有關北竿藍眼淚、龍角峰以及壁山觀景平台等興建或修繕，請鄉公所先行調查土地所有權、使用分區有無問題及確認後續管理問題，亦同時優先彙整幾個地點供參，以利本府與馬管處等相關單位擇期辦理會勘。 | 併入第6屆第6次議案(陳貴忠議員提案)辦理 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請積極爭取南竿至高雄空中航線，以利地區觀光發展。 | 一、本案於106年12月20日再次提案函請民航局研議辦理。 二、該局於107年1月23日函復意見表示，洽詢各國籍航空公司開闢該航線意願，經回復就機隊運能、機組員能量及市場需求等綜合考量，現階段尚無法或無意願開闢，建議本府可考量與旅行社合作先採包機方式操作，並俟市場培養至一定規模，再轉為定期航班。全案已函復縣議會及副知提案人。 | 請同意結案 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請積極爭取高登島開放觀光，擴大觀光資源，促進地區發展。 | 爭取高登島開放觀光為本府積極目標，近年來多次協調軍方同意釋出，惟軍方檢討評估後，現階段仍有戰備任務及軍事維安需求，尚難開放。 本案後續仍將與軍方溝通協商，請其適度檢討逐步開放，目前僅經專案核可之申請始可登島參觀。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 福澳村蔣公銅像外圍欄杆因年久失修，多處欄杆腐朽，為利觀光客旅遊安全，請縣府積極改善。 | 本案納入「連江縣106年遊憩據點特色加值二期工程計畫」，並已辦理完成。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請協調立榮航空爭取機上增設醫療椅，提供轉診病患使用，以利身體舒展（如腿骨折等患者），防範轉診中病情惡化，保障乘客健康。 | 業於107年1月本局局長拜會立榮馬祖站主任兼以107年1月11日府授衛字第1060048027號函函請立榮航空有限公司裝設醫療椅，惟107年1月31日立榮航空公司函覆，因會影響每航班次運能故不宜裝設。另本局業107年3月6日以府授衛字第1070005380號函轉議會議員知悉。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府規劃整修北竿鄉白沙村至浮動碼頭道路，以維人車安全。 | 1.本府先就道路破損處維修完畢。  2.白沙碼頭候船大樓後方道路整建工程已發包，已於107年3月9日完成發包。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請針對各鄉，人孔蓋作防滑處理工程，以維護行人及機車騎士安全。 | 1.本府已行文各鄉公所，於107年度對內政部營建署提案時，將人孔蓋作防滑處理工程，併入「道路品質提升計畫」案件經費中辦理改善。  2.本府囿於經費，將於5月底完成施作北竿危險路段50處人孔蓋防滑處理。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 福沃村福華飯店下坡路段，因人孔蓋遇雨溼滑，建請縣府施作人孔蓋防滑處理，以維行人及機車騎士行的安全。 | 本府已於106年12月20日施作完成該處孔蓋防滑係數處理。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府整建津沙村海堤邊銜接至東邊山上方道路，以利觀光發展。 | 將納入107年度津沙海堤改善計畫項下辦理，目前已報請經濟部水利署第一河川局核定中。 | 繼續列管 |