連江縣政府109年第31次主管週報會議紀錄

日期：109年10月26日 時間：08：30-10:30

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示事項：

一、西莒火災受災戶已申請國家賠償，請妥善鑑定確認原因並由秘書

 長協助處理程序。(消防局)

二、癌症篩檢有效發現早期患者功效宏大，請加強後續追蹤管理以幫

 助患者重獲健康；流感注射雖有風險但防疫效果更為重要，請繼

 續推廣公費接種並鼓勵自費接種；中興營區變更為牛角中營區做

 為隔離收治場所需馬防部緩延時限，新場所施作請工務處接水電

 環資局接汙水及早完成。(衛福局)

三、中央財劃法修正案要密切注意內容動態，請大家廣結善緣壯大自

 己建立自主財源。(財稅局、各單位)

四、停車場進度太慢要告知中央我們困難之處，請評估爭取各縣市繳

 回之2億預算；福澳停車場工程要與復國路工程同步考量，並請

 與介壽停車場鑽探案一併邀設計廠商來府簡報；辦理活動摸彩獎

 品不宜太貴以免影響風氣，期間環境衛生亦請維持不可先弄髒再

 清理；船票價格調整要切割交通與旅遊，請注意程序與進度；海

 上一點通要依旅客需求升級，標誌標線改善工程請將造成旅客困

 擾者優先施作；縣民保留票避免浪費要有機制，請研議建立退票

 沒收票價機制以免訂而不用；機場意象工程費高達千餘萬，請掌

 握執行資訊；福澳停車場智慧停車設施完工之前要進行人工收

 費，並請研究月租可行性；台馬之星要注意申請備品，請誠心

 向新任航港局長請託。(交旅局)

五、馬祖大橋期末報告前要注意工程經費額度，請邀國內外專家(含

 海大)參與並依需要採用視訊提供意見。(工務處)

六、帶領同仁發揮所長要建構團隊以利實踐共同理想，請各主管以身

 作則協助同仁解決問題。(人事處、各單位)

七、八德馬祖鄉親全台密度最高，請積極安排來訪接待事宜；戴勝益

 董事長馬祖書展內容豐富，請安排身障朋友踴躍參加。(民政處)

八、高粱酒蛋捲好吃但過度包裝，老酒奶茶黃金餃西米露等特色食品

 請突顯馬祖品牌；大陸越界抽砂船已成兩岸敏感話題，請透過交

 旅局管道與福州台辦聯繫了解本縣海域集結數百艘船隻是否另

 有內情；福澳旅運大樓前停車場完工後並未解決停車問題，請與

 交旅局研究於智慧停車場完成前先執行人工收費以免被長時間

 佔用；產業園區工程未見進度令人擔心，廠商若有困難請積極給

 予協助。(產發處)

九、馬祖馬拉松將有3500人與會成為本縣最大賽事，請注意賽道環

 境衛生尤其施工區域更要高標準要求廠商整頓妥當。(教育處、

 環資局、各單位)

十、國際橋牌社劇組人員回台機位要給予協助，請交旅局協助申請立

 榮加班機或於海運停航時申請C130軍機；蔡總統已公開宣示國

 際藝術節在本縣辦理要集中資源突出亮點，請善用秋慶等既有累

 積資源有效聯結打響馬祖品牌。(文化處)

十一、議會即將開議要掌握進度，請妥善準備不可疏漏；硬體建設之

 外本縣亦應突顯軟實力要將智慧城鄉亮點呈現，請進行5G盤點

 及配合遠傳、IBM等協力廠商辦理論壇並邀請行政院資訊處長

 等外賓參與指導。(行政處)

十二、議會即將開議要充分尊重議員意見，請秉持法令原則誠懇溝

 通。(各單位)

副縣長指示事項：

一、福澳S1及S2碼頭已浚深開挖，請注意施作到達深度及時程進度。

 (工務處、港務處)

二、福澳旅運大樓前停車場並未達成預期管理效果，在智慧停車工程

 完成前請研究人工停車收費。(產發處、交旅局)

三、近期各單位活動撞期造成計畫執行成效下降，來年宜以月為單位

 請各局處提報年度活動時間後再做進一步協商。(行政處、各單位)

四、定型化活動品牌不變但內容可以求新求變，委辦工作請要求廠商

 展現新思維突出亮點提高豐富度。(各單位)

五、議會開議要誠心面對議員要求，除圓融溝通之外，要掌握依法行

 政及縣民需求。(各單位)