連江縣政府111年第6次主管週報會議紀錄

日期：111年3月7日 時間：08：30-10:00

地點：3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示：

一、本人任期剩下最後10個月要抓準目標展現效率，請各主管掌握

 既定原則勇於承擔。(各單位)

二、旅遊旺季環境品質大家要一起努力，請有關局處寧可多做一些而

 不可有空窗地帶。(各單位、環資局)

三、國際藝術島夢想成真要感謝大家，請同仁繼續積極參與共同塑造

 美好未來。(各單位、文化處)

四、馬祖大橋本縣首要建設可望與總統會面央請協助，請注意行政程

 序並掌握進度；北竿白沙碼頭運作效率與馬祖大橋工程相關程度

 甚高，鄉親意見請妥善協調溝通；某些案件因建築師不夠用心導

 致使用執照程序拖延，請善加輔導考核力求改進。(工務處)

五、工程進度太慢可能影響經費補助額度，請事先提醒避免遭受核

減；珠螺軍人公墓改名要考量珍貴戰地遺產意義，請研究如

何保留正向歷史價值。(民政處、文化處)

六、高樓安全首重住民消防教育及住警器安裝，桃園市致贈中古雲梯

 車請先行做好人員房舍相關配套並另行向消防署申請新購補助。

 (消防局)

七、馬祖國際藝術島要推薦排入遊程，請會同文化局安排導遊解說訓

 練；台馬海上新航線四月啟動要注意台北港條件不如基隆港，請

 會同航港局盡力改善軟硬體設施；北竿硬地馬拉松防疫作為要會

 同廠商與衛福局討論，請要求妥善執行並將藝術島置入跑者遊

 程；觀光局副局長即將來馬現勘腰山營區整修工程，請妥善安排

 準備爭取1.2億補助並先行會前會；中央疫情管理將向並存傾

 斜，請續簽防疫旅館以應需求；西莒旅運大樓完工要儘快使用，

 請加速申請使用執照；船票系統2.0版要修正操作困擾，請協助

 廠商儘速解決。(交旅局)

八、大坵汙水運送橋仔處理管路較長，若設置合併處理進化槽可行就

 請直接執行；三家村汙水處理廠位置變更案可與現地設置綠籬等

 方案一併考量，請注意施工期程並持續溝通；違法廢棄物棄置要

 持續依法辦理，請以完成地貌恢復為原則；介壽澳口公園旁遊樂

 場欠缺維護，請鄉公所擴大納入既有負責範圍。(環資局)

九、3月11日本府新春餐會假神農居舉辦，請大家踴躍參加。(各單

 位、人事處)

十、福澳星巴克附近環境要加強管理，若人力不足亦可簽出請環資局

 維護；植樹節植樹活動與盤點既有成果要併行，請新任科長督導

 加強巡視除草；產業園區工程要重新發包，請依照程序掌握進

 度；綠美化工程要依約保固，後續自辦亦請先行訂定標準作業程

 序(SOP)據以執行；劉老師所提景觀審核中心甚有可行性，請參

 採推動；復興油庫工程涉及景觀塑造，請邀劉老師參與。(產發

 處)

十一、新北教育局來訪非常歡迎，請善用其豐沛資源為本縣加分；教

 育部補助海大經費增加500萬事宜要加以關注，請於必要時拜託

 立委協助。(教育處)

十二、國際藝術島成功提升馬祖模式影響深遠，請與交通部觀光局建

 構穩定合作關係繼續補助經費發揚光大；推動首屆遠比預期效果

 好，請代向同仁致謝並叮嚀不要太辛苦；外界反應活動結束後應

 將作品留下，請研究如何讓成果融入後續生活場域；馬祖國際藝

 術島成果及相關媒體數據馬祖日報要再報導，藝術島護照不敷索

 取請儘速補足缺額。(文化處)

十三、智慧城市作法要盤點現有資源整合目標方向，請整理報告提供

 議員檢視；縣府新大樓工程要先找到優質PCM，請費心辦理以利

 後續推動。(行政處)

副縣長指示：

一、西莒旅運大樓完工多時卻尚未啟用，請敦促建築師完成請領使用

 執照。(交旅局)

二、交通售票網路系統便利性有待提升，請即行研究改進。(交旅局)

三、腰山計畫爭取補助要妥善準備，請於下午1:30分進行現勘。(交

 旅局)

四、國際藝術島外界呈現多元迴響，請考量將所提正向媒體數據周知

 大眾。(文化處)

秘書長指示：

一、暗空自治條例中央已有回復，請依據意見修正再報。(產發處、

 行政處)

二、藝術島外賓眾多文化處難以逐批接待，請相關局處分別支援。(各

 單位、文化處)

三、藝術島同仁非常辛苦，請辦理敘獎實質鼓勵同仁。(文化處)

四、本縣山坡地公告在即，請積極協調水保局辦理宣導事宜。(產

 發處)

五、劉老師協助所提景觀自治條例非常重要，請研擬函送議會審議。

 (產發處)

六、桃園市所贈雲梯車助益本縣高樓消防，請妥善配套有效運用。(消

 防局)

七、年度開始標案密集台辦空間不敷使用，請多案集中辦理以利順暢

 進行。(各單位、行政處)