連江縣政府111年第15次主管週報會議紀錄

日期：111年6月6日 時間：08:25-09:00

地點：3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:副縣長(前段)秘書長(後段) 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示：

王副縣長忠銘

一、章魚籠假日加班清理績效良好，請刊載報章媒體。(產發處)

二、梅雨期間要防範豪大雨造成災情，請積極清淤防災。(環資局、

 產發處、消防局)

三、2億特色產業園區標案已辦妥招標，請繼續完成後續手續以確保

 配合16億酒廠新廠工程得以順利推動；經歷原承包商僑福營造

 倒閉及多次溝通及經濟部修正標書備極辛勞，請獎勵工作勞苦同

 仁。(產發處)

四、工程物調已成為普遍現象，請依公共工程委員會規定未雨綢繆積

 極準備；猛澳南堤道路工程，請與柯鄉長聯絡、充分溝通處理。

 (工務處)

五、酒醉鬧事案件有增加趨勢，請加強巡邏保障社會安寧。(警察局)

六、幼童疫苗施打率及65歲以上接種第4劑須更新資訊，請加強宣

 導溝通以利縣民遵循；直升機進駐本縣，請積極準備招標務使無

 縫接軌。（衛福局)

七、新台馬輪進口稅賦問題事關5400萬稅額，航港局已應要求出函

 免稅請辦理後續程序；福澳港停車動線受兵兵有禮前大客車停車

 位影響，請考量改置移往漁港碼頭；莒光火災後續復建工程缺工

 嚴重，請考量協商廠商展延工期方式辦理招標。(交旅局)

八、計畫所聘工讀生分發前應有行前教育，並請將進行中輔導及結束

 後座談納入行政程序。(民政處)

九、學生仍有2成未打疫苗，請尊重家長意願繼續宣導；西莒體育館

 土地問題由工務處先行規劃土地事宜，後續興建工作請教育局負

 責。(教育處)

張秘書長龍德：

一、工作報告中議員關心事項要彙整，請提報縣長總質詢備用；縣政

 專書要再校閱，請各主管審視內容提供意見；NCC主委來馬要決

 定接待單位及方式，請先確定行程並準備提出需求。(各單位、

 行政處)

二、營建署競爭型計畫已核定，請依進度積極推動。(文化處)

三、馬祖日報網頁斷訊突顯重要性，請即行修復以利大眾點閱。(馬

 祖日報)

四、福澳停車場工程適用山坡地公告法令，請先設法用技術面方法克

 服。（交旅局、工務處）

五、近期工程缺工及物調問題越發明顯，請研究設法展延工期及增加

 經費並找到預算來源。(工務處)

六、縣政府要賦予工讀生正確工作觀念，請任用單位承擔管理責任避

 免破壞公務機關形象。(各單位、民政處)

七、連假收假要做好疫情管理，請務必快篩並減少相互接觸機會。(各

 單位、人事處)