連江縣政府103年度路平方案推動情形
資料更新日期(每月20日前)：
103年05月15日
壹、路平推動措施概述
本縣四鄉五島均為混凝土路面，不易因雨造成道路損壞，內政部營建署補助生活圈道路改善計畫，本縣各島主要道路亦陸續更新，須辦理道路養護處已大幅減少。
貳、道路施工及養護執行情形
一、道路已完工路段長度及面積：經統計103年1-4月道路已完工標案，已完成道路路段963公尺，面積4320平方公尺。
二、道路巡查暨修復執行情形：經統計103年4月道路巡查修復案件，本縣為混凝土路面，4月份巡查無修復案件。
待修復案件來源(件)				緊急處置完成時間(件)					完整(方正切割)修復處理情形(件)
民眾 / 通報	其他機關轉知	自行 / 巡查	總數	4小時 / 以內	24小時 / 以內	48小時 / 以內	48小時 / 以上	總數	僅辦理瀝青層修復改善(件)	辦理瀝青層及路基修復改善(件)	總計
0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0

三、道路辦理孔蓋減量情形：本縣為混凝土路面，難以執行孔蓋減量部分。
四、道路養護績效評比結果：因本縣主要道路近年均仰賴內政部營建署生活圈道路改善計畫辦理道路更新，較少道路養護需求，故難以評比各公所執行績效。
五、道路工程示範案例：
1.工程名稱：北竿鄉午沙圓環至上村段道路改善工程
2.道路長度：總長963公尺，路寬4-6.7公尺，面積4320平方公尺。
3.工程內容：
      (1)敲除老舊破損剛性道路重新鋪設剛性道路工程
### (2)道路高程順坡調整及劃設道路標誌標線
4.施工前道路概況：道路年久失修，剛性路面嚴重壞損。
5.完工成果：道路平整度良好，車輛行駛不會顛頗，車輛行駛順暢安全。
6.施工照片：

(施工前↓)

(施工中↓)

(完工後↓)