連江縣政府105年第2次擴大主管暨公共安全會報
會議紀錄
會議時間：105年4月11日 8時30分
會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿
主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴

一、參議指導與建議事項:
王參議：
    (一)建議向國防部索取早期年代空照圖，以利處理土地認定問題。【民政局、地
       政事務所】
     (二)建議地政事務所優先處理福澳國內商港土地取得，並請工務局配合。【地政
        事務所、工務局】
二、秘書長指示事項
    (一)南應大校長來訪行程請教育局協助，並請相關局室準備交流內容。【教育
       局】
    (二)東引七棟部分，鄉公所對法令可能不太熟悉，我們儘量給予協助，也可與
       我研究。【工務局、民政局】
    (三)請秘書室儘早著手規劃檔案管理，如今年來不及則於下年度將預算編入。
      【秘書室】
    (四)行政院長來訪延期，各局室仍請循相關管道爭取三項提案。【文化局、建設
       局】
    (五)交通部觀光局之遊憩點加值計畫如通過，請觀光局與文化局將兩案合併修
       正後往上報。【觀光局、文化局】
    (六)下午召開觀光旺季協調會議，溝通所遭遇問題，做好旅遊因應。【觀光局】
    (七)考績委員會時發現人事現有法令與實際狀況不太符合，例如受訓、記功嘉
       獎，合法範圍內也需兼顧情理。【人事室】
    (八)面對履約糾紛問題，主管單位要主動協助二級機關，各機關單位如有任何
       問題可主動向縣府反映。【各單位】
    (九)我們會參加518招商，請觀光局與我討論修正將規模減縮。【觀光局(改為建
       設局)】
    (十)要主動關懷退休同仁，協助例如保險財務等方面的權益。【人事室】
    (十一)清明節疏運工作交通局辛苦了，媒體批判虛心接受，勿過於在意。只求
        盡其在我，利用現有交通工具發揮到極致。【交通局】
    (十二)離島基金專案保留已通過24項，後面10項還是要於掌握住不要延誤了。
        【各單位】
    (十三)面對高齡化，請對安養空間不足及早規劃政策。【民政局】
    (十四)跨局室會議請局室主管儘量參加，或視會議重要性質派課長級以上人員
        參加。【各單位】
    (十五)研究後發現國內商港法不能適用，此案將透過離島建設條例重大建設投
        資發展計劃，請再掌握時間。【工務局】
    (十六)酒廠新董事長上任，其有較務實的做法，請跟酒廠一起討論重新評估，
        依需求做擴廠規劃。【財政局、馬祖酒廠】
    (十七)離島建設條例修法的期程與內容務必掌握好。【企劃室】
    (十八)提早辦理海大分校招生部分，請各局室腦力激盪，提出優惠措施吸引學
        生就讀，例如就業、獎學金、交通方面。【各單位、教育局】
    (十九)移民署欲由福澳搬至四維辦公，恐影響民眾便利性，請港務處儘量協調。
        【港務處】
    (二十)還地於民是原則，惟土地問題仍以公共利益為最大優先考量。【地政事務
        所】
三、縣長裁示事項
    (一)交通安全為重要工作之一，請加強取締酒駕及持續輔導佩戴安全帽。【警察
       局】
    (二)廟宇大型活動的環境維護希望再加強，請警察局與環保局討論，可建立志
       工主動參與清潔的模式，不足部分亦請鄉公所支持協助。【警察局、環保局、
       各鄉公所】
    (三)請警察局、交通局、建設局及工務局全力配合5月1日介壽臨時市場營運，
       並請警察局建立秩序，勿讓臨時攤販於澳口公園口擺攤。請鄉公所對既有
       環境做整頓管制，避免於發包前變成髒亂場所。【警察局、交通局、建設局、
       工務局、南竿鄉公所】
 (四)納骨堂是未來提供鄉親幾十年長期服務的設施，其規模、管理需做長遠規
    劃設計，並與民眾溝通，請民政局給予協助。【民政局】
 (五)安裝煙霧警報器部分請加強推廣宣導，特別為高樓層或公共場所則優先輔
    導安裝。【消防局】
 (六)消防安檢有相當困難，惟仍需持續輔導不合格的場所，依法給予處分，透
    過努力及業者共識逐步改善。可思考於全面改善前有無更好的預防措施，例
    如人員訓練。【消防局】
 (七)CPR+AED教育訓練課程為1天，請鼓勵宣導有安裝AED之單位參加。【衛
    生局】
 (八)除關懷老人憂鬱症篩檢，希望加入失智症部分，列管失智症病患，與民政
    局合作建立追蹤機制。【衛生局、民政局】
 (九)腸病毒為幼兒重大威脅，請加強防治。【衛生局】
 (十)黃岐航線已建立共識，每週五六日變為四進四出。業者計畫於4月22日開
    始，請交通局主動掌握，與福州市交通委員會協商確定，讓旅客儘早知道。
   【交通局】
 (十一)地區的確需要兩艘船運作以符合實際需求，106年度臺馬輪留用計畫請交
      通局掌控，於最短時間定案，在明年運用得更有效率。【交通局】
 (十二)東海明珠是否可跑臺灣航線，請交通局做完整規劃，希望霧季期間必要
      時能發揮效用紓解滯留旅客。【交通局】
 (十三)仁愛147地號已完成都市計畫變更，接續要選出PCM，請依進度訂出期
      程，PCM評選出來後照計畫推動。【工務局】
 (十四)勝利水庫最近應能核定改善計畫，之後三個月內完成調查、申請改善經
      費。基本上預算沒有問題，停車場改善部分已一併列入。土地需確定為公
      家或私人、與私人協商土地，並可跟勝利山莊動線連結，希望下半年能發
      包。【工務局、自來水廠】
 (十五)大坵路橋經費增至3.5億應屬充裕，爭取1億預算之情形隨時讓我知道。
      【工務局】
 (十六)福澳旅運大樓5月23日竣工，包含整體周邊環境綠美化、燈光設施等，
      希望工務局落實品質要求，PCM選出後確實督導做好相關工作。【工務局】
 (十七)有關交通部觀光局之遊憩點加值計畫，請注意申請的兩個計畫進度，爭
      取到經費後改善相關景點設施。【觀光局】
 (十八)榕馬會談及馬尾區長、苔菉書記等，請照計畫進行。【觀光局】
 (十九)北京推介會部分保持聯繫，可藉以推介馬酒及旅遊。【觀光局】
 (二十)請推動觀光品質提升計畫相關活動，上次邀請實務業者參與，希望能落
      實到旅宿業、餐飲業。【觀光局】
 (二十一)南竿公托今年度應能設置完成，北竿、莒光的做法請再研議。【民政
        局】
 (二十二)此次中隴失智老人失蹤，謝謝各單位如警察局及消防局努力協尋。謝
        謝民政局積極處理愛心手環，完成附加GPS定位後，相信是家屬安全
        的保障。後續請民政局完成相關措施，預防類似事情再發生。【民政
        局】
 (二十三)東引七棟請照計畫向國有財產署移撥，民眾依離島建設條例九之六申
        請登記東引七棟公有地，如符合程序，鄉公所亦可與民眾協商。【民
        政局】
 (二十四)請追蹤國發會補助南竿獅子市場經費的進度。【建設局】
 (二十五)預防因應颱風來臨，福澳漁港碼頭需做墩以免船沖到岸上，請找經費
        及早發包。【建設局】
 (二十六)六月初福州漁博會及518我們會積極參與，除推廣漁業、旅遊外，馬酒
        也是重點，請與酒廠配合推銷。請與教育局討論，邀請海大校長、教授
        參加漁博會。【建設局、馬祖酒廠、教育局】
 (二十七)連江山莊龍柏及茶樹移植、山線櫻花種植等案，請於林務局局長來時
        充分討論爭取經費。【建設局】
 (二十八)桃改場及水保局與我們合作，請掌握山隴蔬菜公園計畫進度，希望今
        年有好成果。【建設局】
 (二十九)海大校長建議106學年辦理招生，我非常支持，馬祖分部可先至本部入
        學，縣府全力配合，各主管如有想法或建議可以提出參考。【教育局】
 (三十)五月二十日將屆至，請把握縣民樂活體育館計畫進度，先核定今年規劃
      設計費用，土地移撥部分照既定程序推動。【教育局】
 (三十一)坂里國小校舍整建請工務局配合，透過北竿都市計畫檢討主細分離將
        其納入，希望能順利發包動工。【教育局、工務局】
 (三十二)今年縣政論壇以青年創業為主，請多用心擴大在地青年的參與。【企劃
        室】
 (三十三)歷史文物館收費是對的做法，未來景區管理逐步朝向「使用者付費」
        的方式處理，而對於設籍在地民眾提供優惠或免費是必要的。【文化局】
 (三十四)請積極爭取歷史文物館修繕三千萬預算的補助。【文化局】
 (三十五)沙灘清潔車的使用效果請再檢討改進，與公所配合執行，排定清潔時
        程，希望對沙灘清潔、海漂垃圾有更大幫助。【環保局】
 (三十六)很多工程變為製造髒亂點來源，請務必督導廠商做好環境維護，驗收
        階段配合環保局恢復原狀。【各單位、環保局】
 (三十七)海線花台種植部分請加強管理清除雜草。【建設局、環保局、南竿鄉公
        所】
 (三十八)請各單位將第一季活動照片提供給秘書室。【各單位、秘書室】
 (三十九)請各單位依實際狀況落實核定天災假、加班。【各單位】
 (四十)護理之家提供鄉親很好的照護，病患家屬反應不錯，未來需求勢必持續
      增加，人力培養及環境擴充要做好適度準備。【縣立醫院】
 (四十一)請工務局儘量協助港務處「105年度連江縣交通船碼頭及環境改善計
        畫」之招標。【工務局、港務處】
 (四十二)在北堤興建完工前，北竿白沙碼頭擁擠問題持續會發生。請建設局協
        助漁船停靠協商，勿影響觀光旺季航線運作。【港務處、建設局】
 (四十三)請密切觀察后沃水庫，找出TDS高的原因，改善水質狀況以利用水資
        源。【自來水廠、新增工務局】
 (四十四)海淡廠設備重置過程水質的維護請特別注意，提供合乎飲用水標準的
        水質。【自來水廠】
 (四十五)東湧水庫上面汙水排放問題，除要求軍方改善，下水道計畫亦可給予
        協助，保護水資源預防被汙染。【自來水廠、新增工務局】
 (四十六)車船處規劃的觀光公車，請觀光局、交通局給予協助，提供自由行旅
        客更好的旅遊環境。【觀光局、交通局、車船處】
 (四十七)明年公車補助提升至90%，要善用機會汰換或增加車輛。【車船處】
 (四十八)隨著網路發展，馬祖日報電子報扮演的功能越顯重要，對內外提供正
        確資訊及溝通平台，要善用窗口將旅遊產業、馬酒傳送到全世界，希望
        馬祖日報要有此使命將馬祖推銷出去。【馬祖日報】
 (四十九)有旅客反映訂不到船位，請督促新華航業加強訂位服務，避免訂不到
        位實際仍有空位的情形發生。【連江航業】
 (五十)請民政局協助函文國防部要求50、60年代的航照圖，根據事實落實還地
      於民政策，以符合依法及公平正義原則。【民政局、地政事務所】
 (五十一)莒光青帆漁港碼頭凌亂，漁船漁具隨意堆放影響馬路行車安全。106年
        青帆碼頭有延伸70公尺計畫，建設局今年也會做漁港整體規劃，今年
        亦有20萬清潔整理經費。請鄉公所提出想法，與工務局、建設局討論，
        看周邊是否有空間或倉庫供放置漁具減少髒亂。漁民或船主如不遵守或
        破壞環境，鄉公所必要時可依法處理。【工務局、建設局、莒光鄉公所】
 (五十二)今年各鄉綠美化有100萬經費，請莒光鄉公所先落實此部分，之後200萬預算可再補強。請建設局配合提供莒光鄉四季草花，惟長遠來看仍以喬灌木為主。【建設局、莒光鄉公所】
 (五十三)莒光鄉海上龍舟活動請民政局全力協助，以安全為優先考量，青帆碼
        頭延伸後應會更順利。是否擴大舉辦，請民政局與鄉公所討論。【民政
        局、莒光鄉公所】
 (五十四)有關海芙蓉申請認證許可，後續請衛生局與建設局互相配合以利產業
        開發。【衛生局、建設局】
 (五十五)福州媒體明天會來，產業部分以推銷馬酒為主。請觀光局與酒廠配合，
        做好接待及座談準備。【觀光局、馬祖酒廠】
 (五十六)下個月議會開議，對於議員關切問題及上次議會提案請儘快整理。【各
        單位】

※以上如係各鄉事項自行管制辦理，列管案件請各單位依裁示辦理並至管考系統
  填報執行情形。