|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 陳貴忠議長 | 曹以標副議長 | 請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。 | 1.重建北竿衛生所基地920地號已於105年7月8日完成保護區土地地目變更為機關用地，面積為3749.73平方公尺(約1073坪)。  2.衛生福利部105年9月13日函復同意本府重建北竿衛生所准予規劃，並已納入106年概算16263仟元。  3.105年11月18日完成「規劃設計監造服務案勞務採購」標案；106年2月17日提報衛生福利部，重建工程細部規劃設計、工程預算書圖。  4.預計完成106年5月31日細部設計第2次修正，待衛生福利部審核通過、核定經費後，辦理後續工程招標、發包事宜。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請縣府研擬與北竿鄉民眾服務站合作，將服務站空間規劃、整修，改善內部設施，以提昇北竿鄉文化展示暨藝文活動空間，增進北竿文化藝文素養。 | 為提升各島展示空間及文化參與，但因民眾服務站嚴重漏水，修復經費過鉅，改針對北竿惠民市場展示空間及民眾服務站一樓走廊進行規畫設計，已於1/23完成空間改善，並搭配北竿元宵擺暝活動，辦理了「新年開春-兩校聯合美展」，並與塘岐國小、坂里國小共同辦理，未來將協調北竿文化協會、鄉公所、社區發展協會與學校共同經營。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 張永江議員 | 陳建光議員 | 建請縣府規劃東引衛生所提昇為連江縣立醫院東引分院。 | 1.105年縣府組織修編刻送考試院，已將東引衛生所較其他衛生所多一名醫師之編制。  2.104年月迄今業已增派1位專科醫師常駐東引衛生所服務鄉親，及IDS2位專科醫師駐所服務。  3.104年8月業召開本府跨局處相關分院是否得設置之說明，礙於本縣人口數及醫療機構設置標準醫療法規因素以及本縣自籌財政之拮据考量。  4.囿於醫院設置法規限制，仍積極使該衛生所仍朝分院實質標準充實其人力與設備及24小時不中斷服務。  5.全東引衛生所，計有4位醫師資源配置，牙醫也自104年8月始由北市醫口腔部IDS支援，以解決牙醫師荒。  6.物理治療師亦由在地性培育人才，延攬於東引在地服務。  7.東引衛生所醫療儀器等設備亦逐年編列預算採購，106年計購置5項。  8.礙於中央法規及兼顧實務面之持續充實具體因應作為，請同意結案。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 張永江議員 | 陳建光議員 | 建請縣府規劃各鄉集合式住宅計劃案，如土地取得等相關事宜。 | **工務處：**  1.專案管理委外案(PCM)：PCM辦理基地調查計畫於106年4月1日完成。本府住宅會議依產發處登記結果修正需求，PCM目前辦理規劃及基本設計，預計於106年5月9日提送規劃及基本設計果。  2.都市計畫細部計畫因應產權及東側綠地保留與否辦理變更，預計於5月中安排都委會審議。  **產業發展處：**  1.本決議案於105年10月3日起經工務處提議與本處共同列管。  2.查工務處前回覆執行情形係建議先以南竿鄉作為示範基地，後續視本次出售情形及後續問題，再依各鄉實際需求再行評估。 3.有關南竿鄉示範住宅規劃案，本案已於106年元月15日至3月20日開始受理民眾申請登記，總申請人數計452位，預計於4月底辦理資格證明發放作業。  4.本案預計於5月底辦理選位順序之抽籤事宜。  5.已函文各鄉公所是否有住宅需求，若有請各公所循公有土地釋出，或私有土地循離島重大投資，變更地目為住宅區開發區模式辦理，惟目前尚無公所提出相關需求。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地政局 部門 | 曹以標副議長 | 陳建光議員 | 建請縣府就馬祖地區戰地政務時期，民眾私有土地遭政府(含軍方)登記公有或因軍事原因喪失占有之土地爭議案件，迄未獲妥適處理與解決，損及人民權益案，請積極依相關規定「還地與民」，以維護人民基本合理之權益。 | 依離島建設條例第9條第6項規定，馬祖地區非經有償徵收或價購等程序登記為公有之土地應自103年1月10日起108年1月9日止申請返還，截至106年3月31日止，共受理民眾申請返還案件計447件；測量案件辦竣結案比率為92.28％，另測量完竣後移登記續審件數為336件，登記案件結案比率則為53.27％（此類案件採即收即辦，每案作業期程自測量收件後排定時間測量及至登記審查無誤予以公告完成，需時10個月之長）。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請縣府規劃增設鄉級室內兒童遊樂設施場所，以增加兒童遊玩空間。 | 已檢討規劃於婦幼館內設置兒童遊玩之相關設施，目前婦幼館已於105年8月22日復工，已核撥第1期工程款101萬餘元，並請廠商辦理第2期工程款請款作業，現仍進行施工中，預計將辦理設計變更並展延工期。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請開放大陸黃岐附近漁港，以利地區漁民船隻維修。 | 本府業於104年9月14日大陸福建省副省長訪馬時提出相關需求，並於105年5月3日第二次榕馬漁業季壇再次提出，陸方尚未有明確規劃內容；本案將於106年度榕馬漁業季壇再次納入討論。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請縣府規劃設置北竿鄉塘后沙灘後港海上浮動平台遊憩相關海域設施，以打造海上娛樂活動，帶動海上景觀遊戲活動，增進觀光人潮。 | 刻正與北竿鄉公所檢討計畫內容，預計於106年6月推動馬鼻灣水域活動。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地政局 部門 | 曹以標副議長 | 王長明議員 | 為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。 | 按83年間本縣地政事務所成立後所辦理之土地總登記，係依土地法第三章土地總登記相關規定辦理，測量成果於89年、90年陸續核發給相關權利人並通知限期送件申請土地第一次登記。惟當時已申請而迄今尚未結案之總登記爭議案件，自105年3月起通知排定辦理莒光鄉4場次204件、南竿鄉辦理2場次139件、東引鄉1場次39件、北竿鄉1場次66件之不動產糾紛調處會議，扣除未到場需第2次調處之案件，合計已完成近400件案件之異議調處。尚餘近200件異議案件亟需辦理調處。預定於106年7月前全部調處完竣，俾利後續新申請案件界址糾紛爭議之排除續處。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請規劃興建后沃活動中心及村辦公室，落實政府照顧村民政策。 | 后沃老人活動中心補助經費已於104年12月份第1次核撥予北竿鄉公所，105年9月份另補助公所自籌款，總計補助經費665萬4,569元，因原得標廠商解約該公所已於105年12月份辦理重新發包，後因工程經費成本因素該公所現已修正預算增加經費辦理重新招標並於4月18日決標由三暘營造公司得標，新增經費補助部份於4月24日提案公彩委員會議研討，另訂於4月27日召開研商會議研討工程經費及進度。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃將田沃傳統聚落做整體保存活化。 | 本案已於103年納入莒光文創生活島整體規劃執行，並於105年度獲營建署補助西莒島聚落環境改善計畫規劃設計案，規劃範圍包含青帆村、田沃環境聚落改善工程，目前已辦理施做中，青帆等相關環境改善工程目前亦已辦理發包前置作業。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環境資源局 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於后沃村北面沙灘開口處，設置攔截索設施。 | 1.中央環保署於105年3月14日正式核定本縣辦理離島建設基金補助「105-連江縣海（底）漂垃圾調查及清除計畫」，總經費1,940萬，環保局將著手招標方式辦理「后沃村北面沙灘開口處設置攔截索設施」之規劃設計工作，106年再編列設置攔截索設施，期能有效使海漂垃圾阻隔於海上，減少淨灘負荷。  2.本年度專案補助北竿鄉公所海漂垃圾清潔人力4人，經費190萬元，另購置之海漂垃圾清理鏟裝車1台，充分結合現有北竿鄉清潔人員及軍方人力，解決現階段海漂垃圾問題。  3.本案設計規劃部分於105年9月8日止共辦理2次招標，均因無廠商投標，導致流標，經評估瞭解，現已調整標案內容並簽案重新招標中。  4.經再次招標，於10月11日由技佳工程顧問有限公司得標，目前設計規劃中。  5.目前設計規劃進入期末報告審查作業中，預定106年5月底前完成。  6.俟審核完成將於年底前簽辦工程案招標作業(預算200萬)。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請成立北竿鄉公共托育中心(收0－2歲)。 | 北竿公托辦理初步設計規劃及彙整相關招標資料作業中。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建橋仔老人活動中心。 | 本府已於105年9月份核撥補助經費1,500萬元新建橋仔老人活動中心，106年度另補助公所自籌款經費，總計補助經費1,852萬5,688元，現該公所因工程經費成本問題無法順利招標，已修正預算增加經費，並於4月24日提案公彩委員會議研討，另訂於4月27日召開研商會議研討工程經費及進度。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建白沙老人活動中心。 | 本局已於104年度提高補助鄉公所房屋租金，承租較大民宅作為老人活動中心及村辦公處，並持續補助設備及維護經費，以維護長者休憩場所品質，本局已於104及105年度補助后沃及橋仔村老人活動中心新建工程經費總計2,518萬餘元，目前兩處工程尚未施工，該公所修正並增加工程預算重新辦理招標作業中，俟兩新建工程完竣後再依實際需求提出計畫報府核辦。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。 | 已獲營建署補助經費辦理「北竿鄉塘后道生活圈聯外道路設計案」，已於106年3月15日召開期初報告審查會議，預計4月30日提送期中報告。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。 | 1.有關規劃擴建青帆碼頭1案，已併入馬祖整體港埠建設計劃，每五年通盤檢討計劃，依四鄉五個碼頭區，整體考量優先順序，並積極爭取中央補助辦理。「106-110年馬祖國內商港建設計劃」已奉行政院105年11月21日核定。  2.目前106-110年港埠計畫設計監造委託案已辦理上網招標作業。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。 | 1.於104年4月8日已獲營建署核定南竿鄉生活圈道路400萬元規劃費，案名為「南竿鄉珠螺海岸整合式道路興建工程」。  2.本次規劃案工作內容：南竿鄉危險路段之調查、改善計畫。  3.已於106年2月22日召開說明會，4月6日辦理期末審查會，易肇事路段、危險路段之排序作為本年度爭取生活圈道路計畫之參考依據。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃設置莒光鄉現有碼頭加油站。 | **產業發展處：**  因工務處表示中央未予同意納入106-110年馬祖港埠建設計劃，且目前本府並無相關經費可支應設置莒光鄉縣有碼頭加油站。  **工務處：**  有關硬體設施部分配合港埠設施辦理。惟加油設施及設備部分，請馬祖油品公司編列預算辦理。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃施作青帆漁業碼頭，解決現有船席不足的困境。 | **產業發展處：**  1.已由工務處納入106-110港埠計畫爭取加長興建70公尺碼頭。  2.產業發展處於連江縣漁港整體規劃中，將該碼頭範圍納入規劃。  **工務處：**  「106-110年馬祖港埠建設計畫」業奉行政院105年11月21日核定，於現有碼頭延長70公尺以解決船席不足困境。 | 請同意結案 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。 | 1.本案已納入內政部營建署「城鎮風貌型塑」二階計畫提案爭取規劃經費，整合為「打造門戶新亮點-白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」委請請佳境工程顧問股份有限公司承攬，業於105年12月9日規劃完成，並經本府驗收完畢。  2.完成之規劃案將配合內政部營建署「城鎮風貌型塑」期程提送爭取後續硬體工程相關改善經費。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府建造（新莒光號），汰換已近20年船齡的船隻，以提升觀光品質，保障人民生命財產安全。 | 提案建議本府建造東西莒間往返交通船（新莒光號），汰換20年船齡乙案。  1.研議併入馬祖地區海運交通整體規劃研究計畫案進行評估，該研究計畫案已完成評選並辦理議價簽約中。  2.研究計畫初稿已於105/8/20完成，俟正式報告完成並通過審核後，據此向中央申請經費補助建造。  3.租金船舶營運西莒與東莒間航線105年12月20日辦理招標作業，106年1月25日由莒光海運行以4248萬決標，並由得標廠商提供19~20噸新造船舶，合約期限自106年7月1日至111年6月30日，為期5年。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 人事處 部門 | 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 請規範本縣公營事業公司董監事等負責人合理年齡65歲上限，以利各公司營運績效之提升。 | 本案業於105年4月28日連人一字第1040056122號函修訂「連江縣政府派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，其中派任年齡上限之規定，修訂為「派任年齡不得超過六十五歲；無論任期是否屆滿，於年滿六十八歲時應即行更換，各機關聘僱人員不得遴派為董事或監察人。」。本年度起均已依規定執行。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文  化  處  部  門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 北竿鄉橋仔為縣內唯一閩南語小聚落，建請縣府推動橋仔阿南境，爭取登錄為聚落保留。 | 1.本案業於105年9月9日召開文化資產審議委員會議，會中並經委員決議，聚落發展歷史、遷徙、人文發展等資料目前尚不足，暫無法通過審議。  2.依105年文資審議委員會決議，於本(106)年度完成阿南境聚落先期調查研究案。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 陳書建副議長 | 陳書建副議長 | 馬祖設置海洋大學分校，開設「海洋生物科技」、「海洋工程科技」及「海洋管理學系」三個系所。馬祖當地能夠提供上述科系畢業的學子何種就業機會?如此規劃是否考量到馬祖現階段人才需求類別(例如行銷及觀光之專業)?請問改善之道為何? | 一、馬祖設置海洋大學分校，未來學子畢業後將可協助馬祖地區漁港建設、海洋能源、養殖、漁業、水產品加工、漁業推廣、產業轉型、海洋觀光、兩岸事務、物流配送、伴手禮精緻化、海洋在地文化、文化創意、海洋基礎建設、材料採用、兩岸交通船舶往來及通訊建設等相關產業。另外藉由漁港擴建開發所引進之水產加工廠等投資項目，可帶動周邊的產業發展，未來再透過漁港多元化建設，成為地方新興的旅遊、生活重點，吸引民眾、遊客前往港區參觀魚貨拍賣作業、遊憩、消費、用餐。提高周邊相關產業如交通運輸、住宿、農特產品、觀光業等產業收益及在地就業機會。  二、連江縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，尤其漁業與觀光是馬祖最重要的產業，課程規劃中除了海洋專業相關課程外亦有海洋觀光、行銷等納入其中，海洋大學除可解決水產養殖業所面臨之困難，更可以落實推廣產業與觀光之結合，將現有養殖業、觀光業、海洋管理及馬祖高中職業相關類科結合，培養海洋牧場經營人才及海洋觀光導覽人才。又馬祖四面環海，具有從事海洋工程科技、海洋生物科技與海洋能源之研究與開發價值，豐富的海洋資源與星羅棋布的島嶼組成，更是未來發展海洋產業與海洋觀光的熱門景點。馬祖與大陸的海運船行距離甚近，關係密切、互動頻繁，且鄰近大陸的沿海縣市對海洋工程科技及海洋生物科技相關人才亦同樣有迫切的需求，海洋大學校區成立將為馬祖人才培育邁向新的里程碑。 | 繼續列管 |
| 陳書建副議長 | 張永江議長 | 請極積爭取優先設置「連江縣立運動中心室內兒童館」，提振改善國民運動環境。 | 本府規劃「連江縣樂活多功能體育館」業已將兒童館納入，以提供幼兒安全運動休閒場所，目前體育署補助180萬元，已完成委託建築師可行性評估計畫中，預計6月底完成評估報告，7月初報體育署爭取經費。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 建請縣府協助東引鄉新建體育館、停車場，以利東引鄉親休閒運動及停車使用。 | 業已函請東引鄉公所先行辦理初步規劃，並依教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點辦理，待完成後報府再行函轉體育署爭取相關補助款，104年己撥配合款200萬，協助現有體育館改善。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建后沃村防波堤，以維鄉親生命財產安全。 | 「北竿后澳海岸環境改善工程」已獲經濟部水利署第一河川局委託代辦，核定經費2,500萬元。本工程已於105年12月27日完成發包，並於106年1月16開工，預定9月30日完工。 | 繼續列管 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府整修福沃白馬尊王廟前廣場，以利鄉親使用。 | 納入「福澳碼頭區觀光/親水空間環境營造工程」，預計106年4月24日辦理細部設計簡報，即辦理上網招標作業。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 縣府於104至105年度中柱碼頭候船室預算已到位，目前正在規劃階段，要求承辦單位審慎執行。 | 已納入馬祖港埠建設計劃(101~105)中執行「中柱碼頭區-行政旅運服務中心興建及周邊環境營造工程」，建築師已於106年2月10日提送修正細部設計至專管審查，以辦理後續上網發包程序。土地部分，已於4月6日東指部召開會議討論土地需求，確認需求後軍備局才發土地同意函，辦理後續分割及撥用。目前與軍方確認完需求，已請建築師修正，修正完畢再辦理第二次土地討論會議。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處部門 | 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。 | 1.本案已納入內政部營建署「城鎮風貌型塑」二階計畫提案爭取規劃經費，整合為「打造門戶新亮點-白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」委請請佳境工程顧問股份有限公司承攬，業於105年12月9日規劃完成，並經本府驗收完畢。  2.完成之規劃案將配合內政部營建署「城鎮風貌型塑」期程提送爭取後續硬體工程相關改善經費。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府於馬鼻灣設置簡易上船架，嘉惠漁民修繕。 | 有關「馬鼻灣上架場設施工程」由大展土木包工業以新台幣128萬元整得標。預定於106.04.28日完工。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於北竿設置漁用冷凍庫，以嘉惠漁民使用。 | 已於105年4月20日辦理會勘，將以補助漁民冷凍櫃模式爭取106年度中央經費補助漁會辦理。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費，整治橋仔村水土保持、邊坡坍方改善。 | 105年度本府積極向水保局爭取水保相關經費，105年度已核定北竿鄉新台幣2000萬、南竿鄉1750萬，目前工程仍持續施作中。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請協調軍方將具有觀光價值之坑道及據點釋出，並修繕或改建為觀光景點，有利地區發展。 | 1.已於105年1月13日連觀遊字第1040056233號函復議會。  2.辦理情形分別由觀光局、文化局爭取中央經費修繕整建，如勝利堡、津沙東營區、腰山營區等；另其它軍方釋出坑道、據點，則由文化局以「馬祖戰地文化」申請列為世界文化遺產，以維護馬祖軍事設施真實性與完整性。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府應公平對待北竿、莒光鄉親車輛運臺來回費用 。 | 1.研議於「東海明珠」委託經營與管理契約105年9月期限屆滿後，規劃修正契約內容，增列北竿車輛運輸工作項目，減輕北竿鄉親車輛運輸臺灣負擔。  2.研擬鄉親自用小客車輛輸台費用補貼辦法，俟縣務會議與議會審議通過後編列預算實施。  3.連江縣居民車輛運輸臺灣運費補貼辦法（草案）經縣務會議討論，俟縣長核定後公佈；有關辦法之審核及補貼作業要點另案研擬經核定後施行。  4.連江縣居民車輛運輸臺灣運費補貼辦法業於105年9月26日發布，自106年1月1日施行。  5.補貼辦法主要內容第4條：申請人及車籍均須設籍本縣，委託貨輪以海上運輸方式運送自小客車，往返臺灣地區與相縣北竿鄉或莒光鄉之間運輸費用補貼；但中古自小客車第一次運輸入本縣不予補貼。  6.補貼辦法主要內容第5條：補貼車輛運輸費用每台車輛每年申請往、返各一次，補貼運費上限每次新臺幣五千元。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地  政  局  部  門 | 曹以標議員 | 林貽祥議員 | 建請縣府依舊有房屋事實先行辦理土地總登記，並儘速發給土地權狀，俾便人民整建房屋以維護人民合法之權益。 | 本案業依縣府主管月報指示，就民眾申請土地上有建物案件，如符合規定者即予以公告；如需補正者則開立補正通知書，請申請人儘速檢齊應附文件憑辦。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環  境  資  源  局  部  門 | 林明揚議員 | 周瑞國議員 | 建請應儘速完成改善馬港新街後方汙水管線與水溝惡臭問題，以維鄉親權益。 | 1.本案已納入「105年度馬祖地區污水下水道系統工程-家戶接管(南竿鄉)開口契約工程」辦理改善，惟歷經上網招標7次，均無廠商投標致流標。  2.已函請利群工程顧問公司檢討預算書圖及施作方式，顧問公司於9月21日提送本府，預定10月初重新上網招標，工期為60日曆天。  3.本案納入「105年度馬祖地區污水下水道系統工程-家戶接管(南竿鄉)工程」施作，該工程已於106年3月7日完工。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府將馬鼻灣沙灘之環境改善整治，恢復原有樣貌。 | 1.已納入「105年度馬鼻灣雨污水排放整建工程」，經顧問公司提送細部設計成果，目前辦理招標作業，預定9月底上網招標。  2.馬鼻灣雨污水排放整建工程已於105年12月完成發包，目前施工進度約為90%，預計106年5月完工。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教  育  處  部  門 | 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 建請縣府成立籃球訓練站，提高活動人員素質，嘉惠鄉親。 | 有關成立籃球基層訓練站乙節，本府已函請教育部體育署同意增設訓練站，俟獲准設立後推動辦理，現階段將督導體育會辦理籃球訓練班為規劃內容。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建北竿鄉木球場，嘉惠北竿鄉親。 | 有關興建北竿鄉木球場地乙節，因該鄉運動場中央經公所建議改設為籃球場地，已無多餘的空間興建木球場地，本案擬請公所提出可興建之土地後，本府將積極協助爭取經費辦理。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 陳書建副議長 | 林貽祥議員 | 請縣府儘速制訂「連江縣食品安全衛生管理自治條例」，補強現行法令之不足，預防未來有害鄉親健康之瘦肉精豬肉流通市面，以提高本縣食安管理之效能，進而保障良善守法業者權益，並維護鄉親與消費者食的安全。 | 本縣食品安全衛生管理自治條例業經議會第6屆第4次定期大會決議修正通過並增列『禁止日本核災區五縣市食品進口』及『所有進口本縣日本食品除產地國外應加標產地縣市』等相關條文並於105年12月21日提送衛生福利部核定。另以106年3月29日府授衛字第1060011092號函修正部分文字目前待其核定。 | 請同意結案 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請極積興建復興村老人活動中心，還給該村年長者一活動空間。 | 本府於105年度及106年1月份皆已補助該老人活動中心場所設備及修繕經費共計27萬6,700元，以維護長者休憩環境提供完善的活動場所，並持續依南竿鄉公所需求補助設備及修繕維護經費，興建計畫俟該公所依需求提報，本府配合補助經費。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 為中央大道兩側石材鋪面，造成路面高低不平，增加機車駕駛風險，建請研議改善，以維行車安全。 | 1.於105年度人本計畫已改善部分路段。  2.珠螺規劃案已統計改善長度約6,300公尺改善經費約315萬元，預計提報納入106年度生活圈道路交通系統建設計畫辦理。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請極積興建福沃碼頭東面山腰道路，希恢復原有水泥路面，以防春雨沖塌路基，保障人車安全。 | 目前山腰道路滿布雜草不易評估，已洽廠商針對雜草清除辦理詢價，將俟清除後辦理後續評估。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請極積檢討現有村落內地目，為保護區變更住宅區或商業區，以利民眾善用有限土地資源，俾益地區建設發展。 | 本府刻正辦理「連江縣全縣四鄉五島都市計畫圖重置計畫暨保護區專案通盤檢討」，已於106年1月19日及4月13日安排工作會議討論，再行依規定辦理公開展覽等程序。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請修繕新建連結山海一家進場道路並結合周邊改善強化旅遊資源。 | 已函請莒光鄉公所提報106年度生活圈道路交通系統建設計畫辦理。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府清除四鄉五島近海漁具垃圾清除，以利漁民捕撈作業。 | **產發處：**  1.垃圾清除屬環保業務，與環保局共同列管。  2.本府產發處106年離島基金計畫將於莒光地區做示範清除，視成效作為環保局後續參考。  **環資局：**  近海水面下之區域，雖非屬廢棄物清理法指定清除地區，但只要飄至沙灘、岸邊等地，本局及各鄉公所淨灘時均會將其以垃圾認定方式清除，未來也會持續加強處理。 | 請同意結案 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請積極規劃建置福沃漁港碼頭小型漁船靠泊船席，以滿足漁民停靠需求。 | 為落實漁港管理有效運用港區空間，福澳漁港已委託馬祖區漁會管理，漁會及本府分別於東碼頭南端及南碼頭北端設置浮筒平台專供小型船隻使用，俟國內商港完工啟用交通船隻移泊該區，漁港空間將更寬裕。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 建請有關台馬間海運及島際間交通票價，非設籍部分可適當調漲。設籍地區人員則不應再調整。 | 1.轉請連江航業公司進行檢討及評估，臺馬間及南竿往返莒光間票價再提送交通部備查並納入委外合約內，設籍部分原則維持不變。  2.考量觀光發展正在起步階段，減輕觀光旅遊之交通成本，以活絡馬祖地區商機、帶動地區觀光產業，進而促進地區經濟繁榮，降低遊客之成本，增加遊客蒞馬旅遊之誘因等因素，暫不調漲臺馬間海運及島際間交通票價。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。 | 芹壁村停車問題業已納入本縣105年度環境景觀總顧問專案規劃執行。該村停車規劃，請北竿鄉公所依本縣105年度環境景觀總顧問專案規劃執行。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 行  政  處  部  門 | 曹以標議  員 | 張永江議  長 | 建請縣府建立針對公務機關網站、全縣各  類活動、民眾公開反映意見的全面整合性網  路平台。 | 1.已於105.12.26連企研字第1050055146號函覆縣議會(副本知會曹以標議員)  2.本府105年底已完成縣府網站全面改版作業，內容涵蓋縣府民意信箱、公務行事曆、活動公告、交通航班資訊、鄉、村長系統及民意反映處理(1999)系統等，待驗收結案後已於106年4月10日正式上線，並同步建置縣府官方LINE帳號提供本府各局室公務活動訊息讓民眾知悉。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府針對地區各  景點，強化WIFI訊號  功能，以利觀光發展。 | 1.已於105.12.21連企研字第1050055143號函覆縣議會(副本知會陳貽斌議員)  2.本府104年建置愛台灣熱點62處速率均採本縣地區最大頻寬(60M/20M)辦理，且採無線網路愛台灣認證系統專人監控確保正常率100%，隨文檢附本府建置公眾網路統計表一份以為佐證。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環  境  資  源  局  部  門 | 陳貽斌議  員 | 周瑞國議  員 | 建請興建東莒猛沃污  水處理廠。 | 1.已於105/12/19函復連江縣議會。  2.本府納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/1/04提送修正後「連江縣污水下水道系統實施計畫(第二階段)」，報營建署爭取全縣建設經費。  3.本局已於106/4/6依營建署審查意見提送修正後實施計畫，106/4/19經聯繫大署目前尚在審查中。 | 繼續列管 |
| 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 為提昇本縣觀光旅遊品質，建請縣府將馬港天后宮廁所開放供旅客使用，該廁應納入環  保局委外衛生維護清  潔工作。 | 106年度開放使用並已納入南北竿公廁委外發包清潔維護處理。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教  育  處  部  門 | 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府規劃馬祖未來國際化發展人才培育計畫。 | 1.為培植地區人才投注教育、醫療事業，每年規劃辦理教育師資、醫事人員人才培育公費保送計畫。  2.因應地方建設所需，於105年12月16日至馬祖高中與教師、家長及學生進行升學保送及地方產業未來發展趨勢與人才培育之供需對應說明會，並規劃辦理一般大學、技專校院人才培育保送計畫、建置人才培育資料庫等。  3.為促進本縣知識體之發展，獎勵以本縣相關議題為主軸之優良學術論文或研究，規劃擬定「連江縣政府獎勵連江縣青年子弟優良論文相關要點」。  4.本府將視財政狀況爭取編列出國留學經費，並積極規劃擬定出國留學補助計畫及相關配套措施。 | 請同意結案 |
| 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 北竿鄉運動場館週邊  環境設施，請縣府惠  予整體規劃，以為相  關運動設施完善與美  觀。 | 1.本案屬環境美化，經徵詢教育部相關部門可能提供之協助，經體育署答覆為不符合體育署補助範圍，本處亦無相關經費可辦理。  2.另本案經會產業發展處表示：建請由北竿鄉公所於106年本府補助綠美化經費項下辦理或由城鄉風貌相關預算支應。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費興建北竿棒球打擊練習場。 | 1.有關興建北竿棒球打繫練習場，提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，立意甚佳，深表認同。  2.請北竿鄉公所先行辦理初步規劃，並依教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點辦理，待完成後報府再行函轉體育署爭取相關補助款。 | 請同意結案 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 為增進南竿地區兒童  體適能，請建構兒童  體能訓練一處於仁愛  村官帽山頂平台。 | 本案由馬祖國家風景管理處業已著手規劃辦理中。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局  部  門 | 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府規劃老人安  養機構，配合政府長照  計劃需求辦理。 | 本年度將配合中央推動長照2.0計畫規劃辦理，提供長者更完善的照顧服務及因應未來需求，預計於4月28日前提出社區整體照顧模式(b.c計畫)，提報中央申請辦理。 | 繼續列管 |
| 全體議員 |  | 為守護本縣民眾食品  安全相關權益與下一  代的健康，建請縣府應  於食品安全自治條例  增列『禁止日本核災區  五縣市食品進口』及  『所有進口本縣日本  食品除產地國外應加  標產地縣市』等相關條  文，以維護縣民食用日本進口食品安全。 | 本縣食品安全衛生管理自治條例業經議會第6屆第4次定期大會決議修正通過並增列『禁止日本核災區五縣市食品進口』及『所有進口本縣日本食品除產地國外應加標產地縣市』等相關條文並於105年12月21日提送衛生福利部核定。另以106年3月29日府授衛字第1060011092號函修正部分文字目前待其核定。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。 | 北竿社福大樓將規劃與衛生所建於同一地點，以利於未來發展。目前刻正詳細規劃評估北竿社福大樓需求並辦理設計規劃招標程序，並配合中央長照2.0推動以及公托等社福業務，建造符合北竿鄉社福業務需求場館。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 林貽祥議  員 | 張永江議  長 | 請全面檢討改善道路上  人孔蓋（含電力、電信）  等材質，以防因雨導致  機車騎士行駛路面時打  滑摔跌，俾益保障機車  行駛安全。 | 1.本府已於105年12月19日連工土字第1050054985號函轉各管線單位研議處理對策以確保鄉親行車安全。  2.中華電信股份有限公司於106年1月4日馬信字第1060000001號函復本案經中華電信股份有限公司馬祖營運處總經理會同本縣議會議長會勘決議，今年度將試用防滑材質人孔蓋，若符需求將逐步汰換。 | 繼續列管 |
| 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 建請縣府速研擬連江縣  高氯離子混凝土建築物  重建、補償、獎勵、補  助等相關辦法，以徹底  解決本縣海砂屋問題，  確保人民生命財產及居  住安全。 | 請建築師公會協助提供相關法令，本府目前研擬中。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請規劃本縣各碼頭面加高工程。 | 本府已於106年1月23日府工土字第1060002996號函覆，經交通部運輸研究所提供相關意見如下：  (一)建議針對各港高程不足之碼頭區，考量現有碼頭高程、靠泊船型、潮位、潮差、暴潮、海水面上升、波浪以及地質等作詳細評估分析，確認各碼頭需改善之高程。  (二)根據各碼頭之型式，進行碼頭基礎承載力以及各項力學分析，在各項力學安全前提下，方可進行改善方案研擬。  (三)在碼頭全安無虞下，改善構想可考量碼頭面採用輕質骨材加高、施作擋水矮牆或擋水閘門等。  (四)改善設施除考量高程與結構物安全外，需再考量現有碼頭設施、旅客及貨物裝卸順利安全，並應考量港區景觀與整體性以及未來發展與維護管理。  (五)建議委由專業單位針對各碼頭問題作全面性詳細之分析與改善設計。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產  業  發  展  處  部  門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請檢討及提昇配售酒之品質與包裝並力求穩定，俾利實質嘉惠縣民，讓全民樂於成為馬酒最佳代言人。 | 有關「縣民配售酒」提昇包裝部分，已函請馬祖酒廠公司加強品管及委任國際級專業設計團隊不斷改善產品包裝，以提升競爭力。 | 請同意結案 |
| 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 為防止本縣北竿鄉沿海漁業資源枯竭，嚴禁本縣漁船雇用大陸漁工船隻，於北竿近海1000公尺內作業，請縣府及海巡署馬祖海巡大隊嚴加執行。 | 本案已於106年01月17日發函至海巡署馬祖海巡大隊，加強取締非法漁船作業，以確保漁民生計，自106年04月底無相關通報案件。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。 | 福澳碼頭設置簡易上下船架已納入「連江縣漁港整體評估規劃暨漁港計畫及區域劃定工作」屆時將依規劃及審查結果爭取經費設置。 | 繼續列管 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府推動當地特色店家輔導與規劃。 | 104年、105年地方產業基金計畫皆以地方伴手禮的包裝及新產品開發進行業者的輔導，106年更針對地區養生保健植物進行產業提升規劃。另外地方型SBIR計畫自104年起至105年已核定補助29家業者，106年地方型SBIR已於4月19日公告受理，預計補助15家業者提案計畫。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。 | 東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭納入「連江縣漁港整體評估規劃暨漁港計畫及區域劃定工作」屆時將依規劃及審查結果爭取經費設置。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 建請縣府規劃施作馬港海灘至巨神像步道增設路燈，供遊客夜間到巨  神像欣賞夜景。 | 本案已納入本(106)年度工作期程，辦理媽祖宗教園區路燈照明整修工程，以維護遊客安全。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議  員 | 陳貽斌議  員 | 建請縣府爭取經費，規劃北竿鄉88據點、風山  至塘岐，環島自行車道。 | 1.自行車專用道路之設置，應按教育部體育署制定之「自行車道設施設計準則」規劃，其單向車道最小路寬為1公尺，沿汽機車道分隔式自行車道之雙向車道(道路一邊有)至少路寬為2.5公尺。  2.北竿鄉88據點、風山至塘岐路段，縱坡多為5%，地形起伏過大，上下坡情形將影響自行車騎乘安全，若設置後恐鼓舞民眾騎乘，倘發生車禍將發生國賠問題。  3.自行車道險降坡之警示與安全措施之設置，應在縱坡5%以下為宜，爰無法設置。  4.又上開路段屬混合車道，則一般車道之標誌、標線等設施不足，宜由道路管理機關來作設置。  5.基此，在現有道路寬度及標誌、標線與坡度未能改善前，亦避免引起國賠問題，均無法規劃設置該路段自行車道路，並預計於4月底前函復議會。 | 請同意結案 |
| 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 建請縣府將介壽區「南  北坑道」週邊環境進行  整理，並積極朝「觀光  景區」規劃，以增加地  區可行銷觀光亮點之  一。 | 南北坑道仍屬軍方使用尚未釋出，俟完成移撥後進行整體開發規劃，俾符實質效益。 | 請同意結案 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府規劃興建藍眼  淚夜光主題公園。 | 本項提案因目前工程技術未臻純熟，能否營造藍眼淚意象有待商確，故建議暫緩辦理，爾後再行研議。 | 請同意結案 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府爭取高登島開  放觀光，增加提升地區  觀光資源，以利觀光產  業發展。 | 105.12.21行文馬防部研處開放，經106.01.09馬防部函復：開放高登島觀光係國防部與內政部權責，本府將持續向國防部等單位爭取開放。 | 請同意結案 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請檢討從南竿轉白沙至黃岐航線乘客，由南竿接受安檢通關作業後，直駛白沙港（免乘客及行李上下船）銜接小三通航線。 | 旨提案經交通部航港局105年12月26日航務字第1050065056號函回覆表示如下：目前雙方僅核定經營「福澳港─馬尾港」及「白沙港─黃岐港」航線，未核定同時經營「福澳港─白沙港」間航線，本案尚不具「由南竿完成通關後，直駛至白沙港後免下船，再直接前往大陸黃岐港」之條件。 倘日後具備此建議之條件，再洽地方CIQS實務運作之可行性。 | 請同意結案 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請研議介壽、清水、  馬祖村建置停車場。 | 1.考量馬祖現況與未來發展趨勢，本府研擬村村好停車，並配合鄰近觀光景點之停車需求性，進行相關配套規劃，惟經交通部函覆:本部「補助省市興建示範停車場計畫」已於89年度屆期，90年度起「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」已將停車場補助項目刪除，目前已無相關預算科目可資編列補助經費，請貴局另籌財源辦理。  2.交通部於106年3月30日召開六都及各縣市前瞻基礎建設計畫-城鄉計畫「改善停車問題」補助措施說明會，草案:原則本年度由地方政府辦理「整體規劃及可行性評估」，所需經費由交通部全額補助，俟補助措施核定將請各鄉提停車場需求，辦理委外規劃，並排列優先順序向交通部提出申請，以解決各村停車問題。 | 繼續列管 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 為減輕縣民赴大陸黃岐  搭船勞累及行李上下船  等不便，建請縣府規劃  開通南竿-黃岐航線。 | 旨提案經交通部航港局105年12月26日航務字第1050065056號函回覆表示如下： 有關開闢「福澳港─黃岐港」兩岸小三通航線案，因「白沙港─黃岐港」旅客運量仍未穩定，且新闢航線需雙方相關部門研商同意後始得營運，新航線開闢案已由交通部航港局列入馬祖小三通未來發展計畫研討。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府對東海明珠客  輪座椅數不足之狀況，  應請完成評估改善，確  保鄉親與旅客行的保  障。 | 本案業轉請龍德造船工業股份有限公司及財團法人船舶暨海洋產業研發中心先行評估，因目前僅由艉貨艙進行改善可增加較多座位數，雙方評估結果如下：  1.艉貨艙位於機艙後面及螺槳上方，振動、噪音(80~100 分貝)較大。  2.原有之後客艙與艉貨艙並未鄰接，若艉貨艙改為新增客艙，須另增一梯道間供艉貨艙旅客出入使用。梯道間淨寬約 1 公尺，會佔據部份貨艙空間。  3.艉貨艙結構內淨高約 2 公尺，加上風管、電纜、燈光、照明、天花板、防火岩棉等，淨高可能會受影響。  4.影響原後客艙旅客進出之動線，同時擠壓主甲板逃生集合空間。  5.艉貨艙改裝為客艙，其地板、船側壁、前後壁、天花板皆需要大量減振隔音材料與防火岩棉等，且無法增設舷窗。 綜上，因影響層面甚廣，認為不適宜進行改裝。 | 繼續列管 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府儘速訂定連江縣民宿自治條例，協助現有民宿業取得合法民宿登記證。 | 1.本議案之民宿管理為中央訂定自治法乃須依中央母法且不得逾越，目前中央在修法中，截至106年1月25日已進行第6次草案會議。  2.俟中央法令修訂完成本縣配合辦理。 | 請同意結案 |