**連江縣政府108年第1次擴大主管暨公共安全會報**

**會議紀錄**

**會議時間：108年1月14日 8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴**

**一、自主管理事項：**

**(一)副縣長指示事項**

1.不同的主管領導風格、觀念態度，所率領的組織會有不同氛圍績效。主管應有責

 任感及榮譽心，真誠積極、以解決問題為導向，正面引領鼓勵同仁向上。【各單

 位】

2.福澳旅運大樓2樓整修工程如納入城鎮之心計畫則變數大，建議回歸港埠計畫檢

 討經費辦理。【港務處、產業發展處】

3.各中央補助計畫通常元月份核定，惟單位年底即需簽約用人，需於關鍵時機與中

 央達成默契。【各單位】

4.請提供社區花卉以布置改造環境。【產業發展處】

5.專案列管表格請加入預算經費、期程欄位，於每季提報1次。【行政處】

6.1/21非洲豬瘟演習需事前討論，並請儘快購入加溫設施。【產業發展處】

7.本縣英語教師分散各校，可思考整合資源或建立教學示範學校。【教育處】

8.有關教官權益維護，請於范次長來馬時提出提案表。【教育處】

9.請事先宣導，將水情公布於馬祖日報供民眾知悉有所準備。【自來水廠】

**(二)縣長裁示事項**

1.請鄉先動用預算支應公墓內裝工程，108年南竿鄉生命園區整體改善計畫由縣府

 協助向中央爭取儘速核定，並請民政處整體規劃提升各鄉殯葬文化。【南竿鄉公

 所、民政處】

2.馬祖高中旁農地路樹影響農民耕作，請產發處派員會勘協助處理。【南竿鄉公

 所、產業發展處】

3.南竿鄉介壽、福澳、復興、清水四村辦公處無庫房，請酒廠分批次發放春節贈

 酒，請民政處責成戶政事務所提供名冊據以發放。【南竿鄉公所、馬祖酒廠、民

 政處】

4.請鄉公所將「室內運動中心」修正改為「室內體育館」，並先行規劃報府，由教

 育處積極爭取中央補助興建計畫。【東引鄉公所、教育處】

5.為利於南竿鄉成立東引鄉親駐馬服務處，依討論決議請公車處提供場地，購置行

 政車輛部分請行政處與鄉公所討論。【東引鄉公所、公共汽車處、行政處】

6.海洋油汙染問題由環資局訂定相關處理機制及處理流程，事件發生時與鄉公所保

 持密切聯繫給予協助，由海巡、岸巡等相關單位配合，於第一時間有效處理避免

 事件擴大。【東引鄉公所、環境資源局】

7.例行性補助性計畫涉及鄉公所部分同仁薪資及續聘問題，請各單位儘早核定以利

 安定同仁及持續推動業務。惟計畫常具變動性及不可確定因素，請各單位與鄉長

 保持連繫充分溝通，共同面對解決問題。【東引鄉公所、各單位】

8.東引直昇機場外檔牆傾斜裂縫三處，可由鄉公所與交旅局合作一同分擔修繕經

 費。【東引鄉公所、交通旅遊局】

9.請鄉公所先提出耐震評估、重建規劃計畫，包含預算、將停車場納入結合等，再

 由縣府爭取興建聯合辦公大樓。【東引鄉公所、民政處】

10.城鎮之心計畫對福澳港景觀質感提升至為重要，請掌握期程進度，細部設計修

 正動工前召集會議請相關單位討論，使工程符合預期目標。【產業發展處】

11.中柱碼頭貨櫃亂擺放造成環境髒亂，請產發處與鄉公所討論改善方式，另可把

 握工務處道路亮點計畫整治提升景觀。【東引鄉公所、產業發展處、工務處】

12.水資源整合計畫請積極爭取，對於福清汙水廠及莒光發展至為重要。【環境資源

 局】

13.有關砂石車安全問題，由警察局實施攔查取締、交旅局及監理所配合定期檢查

 事先預防。【警察局、交通旅遊局】

14.春節期間請消防、醫療、交通等相關單位規劃地區安全措施。【消防局、衛生福

 利局、縣立醫院、交通旅遊局】

15.本府重大工程建設大幅增加，本府財源有限，各鄉歲計賸餘較為充裕，請各鄉

 對計畫型補助酌予編列鄉配合款共同建設地方。【各鄉公所】

16.請交旅局與連江航業溝通配合，依會議決議，於3月前儘早建立今年莒光航班

 候補機制，完整掌握資訊機動性加開航班。【交通旅遊局、連江航業】

17.非洲豬瘟防疫工作需建立規範，請環資局掌控協助養豬場，建立安全的廚餘處

 理模式，請產發處配合輔導使用加溫設施。【環境資源局、產業發展處】

18.環境需持續進步，請建立檢核機制，主動發掘處理髒亂點，配合使用掃街車擴

 大環境管理效能。【環境資源局】

19.國清週期間請各單位配合辦理。【各單位】

20.請每年持續辦理同學會，鼓勵年輕朋友參與並擴大效益，請相關單位配合辦理

 建議事項，例如觀光發展大數據分析。【民政處、交通旅遊局、各單位】

21.1/16舉辦「2019馬祖景觀發展國際研討會」，請各單位踴躍參加。【產業發展

 處、各單位】

22.需注意中央政策及施政脈動，以利經費計畫爭取。請產發處瞭解地區未提報調

 查需求原因，後續補送資料請立委協助納入電器汰舊換新補助。【產業發展處、

 各單位】

23.請依規定辦理，坡度55度以下及村落不納入水保山坡地規劃範圍。【產業發展

 處】

24.請掌控進度讓海大於今年9月順利進駐。【教育處】

25.請交旅局邀請海大張校長參加榕馬會談，並將提案列入(海大馬祖校區提供福建

 省陸生名額)。【交通旅遊局、教育處】

26.請擴大與福州以外其他大陸城市交流連結，如榕馬會談、518招商等。【交通旅

 遊局、產業發展處】

27.與議員溝通請注意細節，保持尊重、禮貌態度。【各單位】

28.請人事處研議元宵擺暝活動是否可歸為地方型法定假期。【人事處】

29.2/16桃園鄭市長來馬，請常態辦理贈送花燈、主持點燈儀式，促進馬祖與桃園

 姊妹市交流。【文化處】

30.風管處已完成大坵整體規劃，請工務處配合辦理都市計畫個案變更。【工務處】

31.津沙海堤依計畫辦理變更設計，確實修補強化設施讓民眾安心。【工務處】

32.社會福利考核不盡理想，請衛福局提出檢討改進報告。【衛生福利局】

33.請遵守公務車使用相關規範。【各單位】

34.擴大大陸市場是努力的方向，希望近年醫療健檢能有所突破。【縣立醫院】

35.醫療人員需與民眾多加溝通，請透過馬祖日報讓鄉親知悉支援醫師專長。【縣立

 醫院】

36.舊旅運大樓2樓整修工程納入城鎮之心計畫，請港務處將規劃設計提供予產發

 處。【產業發展處、港務處】

37.請努力改善水質狀況，定期公布水質監測、披露資訊使民眾安心用水，如需限

 水請提早預告水情。【自來水廠】

38.請掌握台灣好行期程，與交旅局、鄉公所討論做好事前規劃。【公共汽車處】

39.謝謝酒廠同仁辛苦，應變靈活積極運作，把握機會推出韓國瑜紀念酒、與象嶼

 集團合作，請相關單位產發處、財稅局全力配合。【馬祖酒廠、產業發展處、財

 政稅務局】

40.臺馬之星艏門故障評估整修費用500萬，請動用高鼎保固金處理。【連江航業】

41.臺馬輪歲修發現右主機有問題，請加以了解並修正錯誤。【連江航業】

42.希望臺馬之星歲修將過去發生的問題一次處理，並要求營運廠商參與歲修、驗

 收，納入招標規範釐清責任。【連江航業】

43.請研議是否可於10月前完成船舶歲修，避免影響東引航線。【連江航業】

44.東海明珠委外莒光航線請詳細討論，創造航商及政府雙贏。【連江航業】

45.馬祖之星老舊，請將環境管理及清潔維護納入規範要求營運廠商加強。【連江航

 業】

46.現在言論自由輿論開放，政府處理網路新聞訊息分以下三種原則：【各單位】

(1)如為良好監督或建議，要修正調整符合民意。

(2)如為誤解或誤導，要立即澄清說明，於馬祖日報正式回應。

(3)如為惡意抹黑誹謗，要捍衛名譽依法處理。

**※以上案件請各鄉及各單位依指裁示自行管制辦理。**

**二、本府列管事項：**

**(一)縣長裁示事項**

1.預訂108年8月3-4日辦理東引馬拉松國際型體育活動，希望3月前開放報名，

 請教育處提早籌備運作。【教育處】

2.希望莒光公托今年順利開辦，滿足鄉親托育需求。【衛生福利局】

3.請持續爭取第二家航空公司進駐。【交通旅遊局】

4.「馬祖e點通」訂位系統需投入資源、有效管理。中華電信維運到期後，委外辦

 理移轉需無縫接軌。【交通旅遊局】

5.請儘快訂定莒光定向越野活動時間，內容、路線等，希望3月前開放報名。【交

 通旅遊局】

6.是否禁止大貨車進入復興村路段，請交旅局就相關法令及道路狀況分析論述、加

 強安全管理措施，由工務處配合。【交通旅遊局、工務處】

**※以上案件請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形。**