連江縣政府109年9月21日主管月報
會議紀錄
會議時間：109年9月21日8時30分
會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿
主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃

1. 繼續列管事項：如附件1，請各單位賡續辦理並於次月會議前至管考系統填報更新執行情形。
2. 同意結案事項：如附件2。
3. 自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：
秘書長指示事項
1. 鑫宴樓業者已釋出善意，請產發處掌握時效，加緊追蹤處理。【產發處】
2. 9月23日立委召開64-65年次役男會議，會前所需相關資料以及會前整套說詞要確認。【產發處】
3. 臨時會出了很多狀況，借鏡審計室意見中，確實有幾點我們必須檢討。
  如補助款計畫註銷、流失等，真的要檢討金額高達兩億多。主計處與行政處
做追蹤。【各單位】
墊付款事宜，有議員提出，主管無事先告知、溝通。不可恃熟便宜行事。
 【各單位】
(二)副縣長指示事項
議會協商決議，所有墊付案，都須召開臨時會。主管也可省去逐一請託議
  員。臨時會1年6次，定期會1年2次。請主管依案情，掌握時機。
 【各單位】
部分議員認為，對其溝通與尊重不足，有主管忘記與議員協商事宜，最後沒
  有做，變成溝通障礙。【各單位】
林惠萍議員，提出酒後代駕案。本人與女駕駛深談，其提出實務困境。酒駕
  者本人與家屬亦有責任。須與議員多多正面溝通，化解問題。【交旅局】
民間葬禮觀念慢慢轉變，請民政處與公所緊密合作，做好相關事宜，讓民眾
  有感，進而移風易俗。【民政處】
部分首長敏感度不足，不夠用心，解決問題要抽絲剝繭，才能防範未然。
 【各單位】
三、縣長裁示事項
核磁共振有效提升醫療品質與民眾信心，具重要指標意義，請衛福局積極
  推動。【衛福局】
整合性篩檢與追蹤，長期依賴台大醫師，希望提高追蹤。合作期滿後，期盼
  自行訓練的醫師無縫接軌。一整年都可做胃鏡、大腸鏡，同時加強大腸癌的
  篩檢力道與廣度。【衛福局】
1. 行動支付是未來趨勢，請財稅局、行政處以及各單位密切配合。【各單位】
2. 澎湖收觀光稅，本府樂觀其成，但不要急就章，請關注其發展、反應。我方
  以跟進，在適合時間點切入並適度修正微調再上路。【交旅局、財稅局】
有關大陸抽砂問題，金馬澎三長會議有共識，26號政院會召開會議。澎湖
    賴縣長建議以三首長名義連袂寫信給習近平，請秘書長擬稿，不要傷害兩岸
    人民情感，不讓台灣同胞留下惡劣印象。
1. 請交旅局多努力推展，山朧、福澳和東引停車場，共同嘉惠鄉親。【交旅局】
2. 新台馬輪順利發包，感謝交旅局同仁克服萬難。另外請安排時間向同仁簡報。
 【交旅局】
福澳西岸碼頭部分，會勘後必須要有具體方向與做法與內容。請交旅局加把
  勁。【交旅局】
莒光山海一家海館的進度要掌握，施工動線入口還是可改善，要注意工期及
兩家廠商合作的問題要順利排除，不可耽誤期程。【交旅局、文化處】
1. 13營區委外經營計畫要持續推動，有業者願意就要把握機會，看用甚麼方式，把廢墟創生改造，增加地方亮點。【產發處、文化處、交旅局】
2. 向海致敬計畫對我們很重要，臨時工的薪資與後端處理費，都在其支出。目前經費無虞，請環資局繼續努力提升淨灘技術層面。【環資局】
3. 請環資局評估處理保麗龍貨櫃效益，再追蹤以更好的資源技術與能力來處理。【環資局】
4. 有關同仁被狗咬，請產發處努力，改善長期問題。【產發處】
5. 拜會營建署前，先討論好內部計劃，有明確目標計畫內容。擇期與本人和副縣長討論，也可以請立委協助安排。【環資局】
6. 請工務處將復國路1千多萬預算，配合交旅局停車場計畫的入口、周邊動線，提升使用效益。【工務處】
7. 復興澳口堤防外移，請工務處整體規劃，融合專業評估與議員意見。並重視安全第一以及配合地形。【工務處】
8. S3碼頭可停1萬噸以上船隻，如何互相支援S1、S2碼頭，有更靈活的運用。請工務處關注，而顧問公司要提出計畫。【工務處】
9. 畸零地使用，請比照新北市與台北市，更有效益的運用在地方發展。
【工務處】
1. 北竿靶場遷移案，不宜躁進。太早處理會破壞與軍方協商氣氛，目前也無預算執行相關計畫，等適合時機再推動。【民政處】
2. 向內政部申請勞工育樂中心預算案，曹以標議員與部長熟稔，請議員協助，加速處理。【民政處】
3. 請民政處協助東引鄉公所，工期延長問題處理，幫忙在年底前順利發包。
【民政處】
1. 請產發處聯繫海巡協助取締大陸越界放置章魚籠。同時加重處分我國漁民違法放置。【產發處】
2. 北竿蝴蝶谷城鎮之心計畫，因副議長希望做這區塊，請產發處長多了解，把握時間。【產發處】
3. 另外北竿城鎮之心，請與海大密切討論合作。如坂里沙灘、海大周邊據點等，多點連結。【產發處】
4. 軍方福利社下方土地，土地使用是否合乎規範。雖然是私人土地，要去了解景觀等問題。【產發處】

本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：
秘書長裁示事項
針對約僱人員晉用部分，請人事處擬定具體要點，讓各單位依循遵守。
【人事處】

(二)副縣長裁示事項
1.關於智慧島嶼，議員要求1月1日前完成，臨櫃單位可用台灣銀行的
台灣Pay.行動支付。【財稅局、行政處】。

(三)縣長裁示事項
1. 軍備局的土地移撥，要順利推動，其有關環資局、文化處以及酒廠部分，請內部討論。藉由防疫需求，統一的一次性移撥。【衛福局】
2. 請衛福局擴大宣導自費流感疫苗施打，萬一疫情爆發，有助於新冠的診斷與判斷，進而提升整體的防疫作為。請採購足夠流感疫苗因應需求。【衛福局】
3. 請交旅局與計程車公會再努力協商，如成立LINE群組或是擴大範圍，訂立優惠收費辦法。同時與電動車業者討論，代駕事宜。請同時納入，向交通部爭取300萬計程車品質提升計畫。【交旅局】
4. 10月13日港務公司董事長會來，在此之前準備好，具體期望和要求，希望他幫忙做什麼，把握機會，請和港務處處長討論，再確認妥當。【交旅局】
5. 馬祖大橋部分，先座談再會勘。請顧問公司務實規畫預算，若喊太高只是空中樓閣。請工務處分項討論，如對土地利用部分不甚理想以及橋和陸地的連結、施工碼頭等，都有討論空間。【工務處】
6. 水土保持組長來訪，最後決定要慎重也要跟立委討論。多爭取計畫，如優質坑道經費、芹壁村規劃經費。請產發處長多費心。【產發處】