連江縣政府110年3月22日主管月報
會議紀錄
會議時間：110年3月22日8時30分
會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿
主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃

1. 繼續列管事項：如附件1，請各單位賡續辦理並於次月會議前至管考系統填報更新執行情形。
2. 同意結案事項：如附件2。
3. 自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：

副縣長裁示事項
請產發處特別留意城鎮之心計畫，已經接近收尾階段。計畫細部施作及周邊景觀的整潔要特別留意並會同環資局辦理。【產發處】
2.謝謝各位同仁與保送生保持聯繫，各位手邊要建立資料庫，當有一天出缺時，說不定打一通電話就有新的希望進來。另外考慮讓保送生優先擔任寒暑期打工機會【各單位】
3.流標工程最近很多標不出去，主要受到國內物價上漲，尤其鋼筋波動近30%。請工務處在下週主管會報時分享因應之道。【工務處】
4.六期綜建上周已經標案出去，預備要跟各主管提報，建議行政處在廠商簡報前，先拜會三長，來了解縣長施政的邏輯脈絡及後續想法，簡報不脫軌且有延續性，讓計畫規劃會更精準。【行政處】

縣長裁示事項
1. 機車出租定型化契約宣導的活動，對交通安全、旅行安全非常重要，對馬祖形象大有助益，以及青少年無照駕駛的宣導，請持續推廣。【警察局】
2. 請消防局針對大陸沈船事件，密切追蹤後續發展。【消防局】
3. 對於在地青年大學應屆畢業生，主管要主動持續關心、了解來建立與家鄉的緊密連結，促成遊子
學成回鄉服務。【各單位】
繼中華電信、郵政後台銀亦要擴建，無障礙空間、停車規劃等要符合規定及需求。台銀很重視並
辦理儀式，希望縣府支援人力，請教育處、文化處多協助。【教育處、文化處、工務處】
1. 未來所有公共建設的停車場，本府要落實規定，盡量要求要蓋停車場，避免用代金方式。相關的景觀、道路工程，其停車位與動線規劃都要列入。【各單位】
2. 請交旅局長邀請智慧交通的得標廠商來府簡報，看看其整體規劃，如何朝著理想目標來做。【交旅局】
3. 臺馬之星歲修期間，台馬輪替代表現穩定，整體狀況非常好。航商是否可以落實各項歲修，本府要加強督導。【交旅局】
4. 配合水環境計畫，因周邊環境改善了，堤防外垃圾堆在消波塊上，請環資局一併清除。【環資局】
5. 北竿靶場遷移，請民政處追蹤並希望國防部編預算，讓其了解中山國中遷校於112年，希望定出期程，在112年完成遷移。【民政處】
10.請產發處長、副處長、科長討論一下，每年花很多錢執行林相更新，未考慮其存活及整體性，
零零落落在荒山漫野，不如強化既有的維護管理，效果會更好。【產發處】
  11.中山國中工程流標2次，請教育處長多費心，希望可以順利發包，請積極邀請在地與台灣廠商。
【教育處】
12. 六期綜建以2030永續發展白皮書為基礎，請得標廠商於主管週報簡報來擬定完善的縣政目
標。【行政處】
  13.智慧城鄉的部分要把握機會，要了解提案與計畫內容，可以本府或是廠商提案，也可以和其他
縣市政府提案。那些計畫適合用哪種模式，請行政處好好掌握，有機會後發先至、突破框架。【行
政處】
  14.縣府門口停車問題，請行政處考慮將花盆放置在紅線上，只要花盆很乾淨，盆栽花品很美麗，
沒有破窗效應，可以大幅減少臨時停車。【行政處】

本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：

副縣長裁示事項
1. 臺馬之星歲修完成後，請交旅局馬上啟動航安會報，如果輪機長有換人，我們更要認識並與其交換心得，請盡速處理。【交旅局】
2. 松山機場候機室全面更換免治馬桶，本府應該加速推動，盡快去做。【環資局】
3. 探索夢號來時，旅客受到時間限制沒辦法去很多地方，上岸遊客對馬祖相當陌生。請交旅局在遊客上岸時，可以前往發送DM，把文宣工作做足。【交旅局】
4. 產發處地質公園部分要續推，另外各管理機關對於續推要填寫資料，請建置範本讓各單位知道怎麼填寫。【產發處】

縣長裁示事項
1. 北竿硬馬去年停辦，今年舉辦相信各界很期待。相關配套措施如交通、旅宿等等，請交旅局長多費心，同時務必邀請北竿大隊部與海大共襄盛舉。【交旅局】
2. 有關人才培養要積極推動，請教育處提供給酒廠，酒廠未來用人需求大，包括食品、化工、生化、資訊、設計、行銷、機械專長等，都可以提供給酒廠。【教育處】
3. 清水水環境計畫的周邊停車規劃，考慮行車動線安全以及停車數量極大化，請工務處長跟環資局長一起推動。【環資局、工務處】