      連江縣政府110年第15次主管週報會議紀錄
日期：110年7月12日 時間：08：30-09:30
地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表
會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示：
一、明天開始3級警戒要局部微調，疫情雖減緩但仍請勿鬆懈並兼
    顧縣政需求；議會順延至本月開議，請積極推動業務做好議事準
    備。(各單位)
二、刑案要深入了解原因，請檢討預防避免再度發生。(警察局)
三、疫苗接種8千餘劑覆蓋率已達實際居住人口7-8成，請繼續推
    動後續工作；北竿機場即將恢復飛航，請妥善準備同步檢疫*(新
    列管)*；公托老師及工作人員要完成疫苗接種，請努力達成全面
    收托目標。(衛福局)
四、限於目前預算介壽村小區域先行設置智慧停車場，後續仍請推動
    介壽、福澳、清水全區規劃設置並訂定目標期程；介壽新建停車
    場公總寬列7千萬預算，若有問題請及時提出以利溝通解決。(交
    旅局)
五、北竿機場擴建工程要列管並提出問題，請積極分工推動(地政局：
    無主土地登記為國有*(新列管)*；工務處：都市計畫變更*(新列
    管)*；環資局：風山垃圾場遷移)。(交旅局、地政局、工務處、
    環資局)
六、環境衛生攸關旅遊與居民生活品質，疫情期間仍請不斷加強環保
    工作。(環資局)
七、北竿機場擴建工程無主土地要登記為國有，若有問題請適時召開
    土地專案小組會議提請協助。(地政局)
八、馬祖大橋公路總局陳報交通部，請確保年底前中央核定工程建設
    計畫；大坵大橋工程廠商遭遇困難，請依法給予行政協助。(工
    務處)
九、在馬祖暑期工讀要多多鼓勵，請促進工讀生家鄉認同努力貢獻；
    南北竿納骨塔工程要回應鄉親需求，請密切注意施作進度。(民
    政處)
十、燕鷗保護區連續2年發生棄巢事件，請找出原因解決問題；城鎮
    之心要充分展現工程價值，請掌握收尾施作品質並關注環境狀
    況；產業園區承包商若確實無法施作要當機立斷，請掌握時機避
    免耽誤施政重點工作；工程主辦同仁必須要有明確目標，請掌握
    進度督導PCM朝向目標方向協助廠商執行；國際慢城業務要持續
    推動，請於今年完成送件程序。(參發處)
十一、國際藝術島將成為新台馬輪外觀亮點，彩繪請掌握期程朝提升
    馬祖價值方向規劃設計。(文化處)
十二、地方創生收件期限延至7月31日，請重新檢視修正計畫爭取
    經費*(新列管)*。(產發處、交旅局、文化處)

副縣長指示：
一、馬特園區牽動馬祖酒廠二廠工程要進行訴訟前準備，請PCM準備
    資料先召開內部開會並邀德全參議協助。(參發處)
二、議會開議要突顯縣府防疫績效，請充分準備資料展現工作實效。
    (衛福局、產發處、交旅局)
三、新台馬輪彩繪要考慮日方執行合約嚴謹態度，請邀集PCM召開專
    案會議再與日方協商。(交旅局)
四、資安問題十分重要，請製作簡報要求大家遵守。(行政處)
五、馬特園區PCM與統包商若對立則工程無法推動，請站在業主立
    場調和矛盾衝突。(產發處)

秘書長指示：
一、公托未開若家長都在上班，可申請居家辦公。(人事處、各單位)
二、履約爭議要建立解決機制，請行政處研擬成立履約爭議小組*(新
   列管)*。(行政處)