**連江縣政府110年第3次擴大主管暨公共安全會報會議紀錄**

**會議時間：110年7月19日 8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃**

1. **自主管理事項(請各鄉及各單位依指裁示自行管制辦理)：**

**(一)副縣長指示事項**

1. 福澳星巴克右邊停車場正規劃停車設施，民眾有不同意見，請交旅局、產發處實地了解，整體動線是否不妥，確實解決鄉親的問題。(交旅局、產發處)
2. 復興村老人活動中心外觀完工，但內部電信、水利設施未完成，其為縣府補助計畫，請衛福局與鄉長掌握情況，排除困難。(衛福局、南竿鄉公所)
3. 航港局長為新臺馬輪彩繪案諮詢腳色非制定規範的指導者，下午開會請交旅局、文化處與PCM，釐清角色定位，以利彩繪案與內裝部分執行。(交旅局、文化處)
4. 請產發處、劉參議妥善處理馬特園區承包商僑福解約案，同時要求顧問公司艾亦康把握時效啟動第二標作業。(產發處、劉參議)
5. 請行政處會後到辦公室討論縣府員工宿舍改善相關事宜。(行政處)
6. 城鎮之心的植栽存活率，請產發處長多加費心掌握提升，以擴大綠美化的成效。(產發處)

 **(二)縣長裁示事項**

1. 北竿鄉公所提案橋仔漁業生態館重建，請產發處併入橋仔老人活動中心案，與北竿鄉長充分溝通，同時結合文化處、交旅局納入大坵生態區。通盤檢討規劃並訂出期程推動。(北竿鄉公所、產發處、文化處、交旅局)
2. 針對北竿鄉公所提案中正路後巷計劃道路整建，請工務處長與鄉長討論既有施工項目的優先順序，避免全面動工，影響環境品質。(北竿鄉公所、工務處)
3. 烟花颱風來勢洶洶，請各單位做好所轄工程防颱事宜，避免重創，預防勝於治療。(各單位)
4. 北竿鄉長提到，疫苗施打速度不如預期，有檢討空間。但第一線人員加班戮力於疫苗接種作業辛勞，請衛福局同時進行改進與獎勵相關作業。(衛福局)
5. 東莒的運水，水廠協調馬防部、海指部整個過程，非常辛苦完成目標。另外請廠長關注颱風是否影響海淡廠裝置，請超前因應。(自來水廠)
6. 山海一家案整體工程進度，因疫情略受影響，請交旅局確實掌握完成。(交旅局)
7. 請消防局全面掌握烟花颱風動態，提早完成颱風整體分工準備工作，將傷害減至最低程度。(消防局)
8. 烟花颱風可能侵襲馬祖，請環資局做好疏浚作業，尤其是介壽村、勝利堡路段，其排水溝請再次檢視，避免淹水。請同步整備完成集水作業，讓雨水落入集水區。(環資局、自來水廠)
9. 請環資局長多費心，海淡廠三期增產500噸案，請於八月順利完成。(環資局)
10. 縣府已投資馬祖酒廠16億元，請酒廠肩負起地方發展重任，趁疫情期間擘劃後疫情戰略，攜手台灣代理商共創雙贏。大陸市場除了上海、北京、廈門外

，仍有極大商機。(馬祖酒廠)

1. 藉由擴大月報讓各鄉長了解，各鄉財政狀況優於縣政府。有關地方建設不分鄉、縣府，只要有利地方都予支持。但預算使用上仍應依規範執行，然而改善財政亦是本府長期目標。(各單位)
2. 城鎮之心部分工程進入尾聲，收尾階段的環境品質很重要。請產發處多加督導廠商防颱整備，以避免影響後續工程進度。(產發處)
3. 馬祖超越全國，教師已全面列入施打疫苗。請教育處對於海大相關事務多加協調，讓海大與本縣多元合作互動，共創雙贏。(教育處)
4. 9億多縣府大樓工程案，請行政處掌握今年完成選出PCM，照計畫規劃進行。(行政處)
5. 新臺馬輪彩繪案，請文化處密切注意進度並與國際藝術島案結合整體規劃。(文化處、交旅局)
6. 請工務處於防颱期間，強化本縣工程安全整備、落實防災規範。(工務處)
7. 議會很關切心血管疾病醫療量能，請積極循序規劃引進專科醫師駐診，請於下個年度完成，並規劃未來長期培養在地醫師。(縣立醫院、衛福局)
8. 金輝輪除油案請港務處於10月完成，海運快遞年底上線服務。請港務處長在防颱季強化各港區安全，務必確實督促落實。另外85度C業者將進駐候船室，請戮力優化馬祖門面，達成海港整體品質勝於空港的長期目標。(港務處)
9. 感謝自來水廠對於地區嚴重缺水、東莒缺水供水之調配。請廠長多費心海淡廠備援計畫、如期如質完成並持續推動5000噸長期目標。(自來水廠)
10. 連江航業對航商督導用心，予以肯定。對於臺馬之星等異動部分，請董事長多加留意、密切掌握，確保優質服務。(連江航業)

**二、本府列管事項：(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)**

 **(一)副縣長裁示事項**

1. 青帆村火燒屋事件補償，相關單位請做好因應對策，尋找財源、備援計劃，請與拆除單位商討及早因應。(消防局、交旅局、文化處)

 **(二)縣長裁示事項**

1. 議員關切南竿火葬場設備老舊，請民政處了解鄉公所操作維護實況，評估是否協助更新設施，回應民意需求。(民政處)
2. 八二三慰助金明年開始，由四萬元調升為五萬元。議員提到請依法視今年既有預算是否可能上調一千元或兩千元，請民政處研議。(民政處)
3. 疫情瞬變，請交旅局密切掌握即時滾動調整。以防疫優先，除了爭取松機擴大篩檢量能，同時與旅行社、民宿業者討論，訂出後疫情規範如住宿者需陰性證明或接種疫苗滿14天等並依其執行。(交旅局)
4. MRI核磁共振儀將上網招標，對於地區醫療服務極大助益，請縣立醫院院長多費心，另請做好長期抗疫整備如負壓隔離病房、院區管制、治療藥材等。(縣立醫院)
5. 莒光鄉幸福巴士暫不核定，請公車處盡速提出更佳替代方案，研議如何做出更好效益，嘉惠鄉親。(公車處)
6. 大同之家五樓擴建後，請加速補足人力，讓候補名單早點入住。(大同之家)
7. 航港局在新臺馬輪彩繪案，只是諮詢而非主導者。本案將影響馬祖20至30年長遠發展，請交旅局、文化處主動積極掌握期程。(交旅局、文化處)
8. 產業園區爭議，請盡速解決，配合副縣長指示，推動後續因應。(產發處、劉參議)
9. 風山垃圾處理場遷移進度部分，請環資局提出完整計畫，其經費請積極向環保署、民航局爭取。(環資局)