連江縣政府110年第18次主管週報會議紀錄

日期：110年9月6日 時間：11：10-12:15

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示：

一、預防火災要列為優先事項，請宣導提高防災警覺。(消防局)

二、北竿社福大樓修復要請工務及消防單位協助，請加快進度以利社

 福及公托業務及早恢復運作；東莒衛生所工程要多面向思考，請

 妥善規劃未來使用空間；BNT疫苗預設高國中學生優先施打，請

 依冷鍊控溫要求提早做好準備；莫德納及AZ疫苗要把握作業時

 程，請於9月底前完成第2劑注射；縣醫MRI係斷層攝影後另一

 次設備躍進，請同步做好後續教育訓練；疫情又呈上升潛勢，請

 密切關注未來兩週變化預為因應。(衛福局)

三、現有83間防疫旅館很重要，請妥善維持因應未來可能需求；鐵

 堡景觀工程動線係最後關鍵，請妥善規劃並務必促使車輛停入停

 車格；打完2劑疫苗及在台完成快篩後來馬觀光就送高粱酒，請

 爭取風管處450萬經費併入本府資源並於2週前通知旅行業者；

 海空交通並重高速快輪非常重要，請善用500噸新船帶動地區繁

 榮。(交旅局)

四、海淡廠三期已完成500噸備援能量，請妥善試運轉以確保供水能

 力；汙水下水道計畫已獲國發會通過不足經費由營建署支應，請

 完成行政程序並把握三家村汙水廠進度；水環境計畫伴同城鎮之

 心建構迷人城市，請新顧問公司來馬會商研究四鄉五島尚餘可做

 工程。(環資局)

五、87水災後整理工作要積極推動，芹壁復建工程請配合景觀需求。

 (工務處)

六、觀光業者移工不足要向勞動部積極反映並研修離島條例以為因

 應，請多費心媒合馬高、銘傳及各大學學生建教合作在馬工作。

 (民政處)

七、城鎮之心工程要讓地區門面煥然一新，請特別注重候船室前方標

 誌標線及綠美化收尾工作；福澳港統一超商前動線要符合常態邏

 輯，請處長親自現勘修正並解決停車場及星巴克排水問題；綠美

 化工程驗收後要依約保固兩年，請要求廠商提報管理計畫核定後

 切實執行；整體驗收後要召集教育、交旅、環資、警察相關單位

 會商，請設法塑造福澳港、星巴克、福清步道、勝利山莊馬祖最

 美1公里濱海步道路；山坡地水土保持要兼顧開發與保育，請都

 市計畫通盤檢討委外公司提出通盤構想再行研議。(產發處、工

 務處)。

八、開學要注重防疫工作，請多費心安排確保學生健康。(教育處)

九、戰地遺址再利用助益推動國際藝術島工作，請多與馬防部交換意

 見。(文化處)

副縣長指示：

一、分享2015年新加坡大使於哈佛大學演講影片，請注意大陸6年

 來實現大格局理想並學習大使視野與風範。(各單位)

秘書長指示：

一、南竿機場至圓環道路招牌新近設置，請檢討相關法令依法處理。

 (工務處)

二、城鎮之心即將進行工程驗收，通過後請召集產發、環資、交旅、

 教育、警察會商後續管理事宜。(產發處)

三、法院已同意將現址作為社福使用，請即向衛福部提報計畫。(衛

 福局)

四、暗空計畫缺乏中央單位支援，請自訂規範據以推行。(工務處)

五、六期綜建規劃要以年輕人為導向，請各局處長及科長以上同仁共

 同與會集思廣益。(行政處、各單位)

六、社福工作可以藉鑑其他縣市，請利用既有聯結與新北市合作推

 動。(衛福局)

七、今年馬拉松賽會是否於11月舉辦，請及早公布週知。(教育處)

八、馬防部高層交流有益戰地遺址再利用，請告知會面時間以利參

 與。(文化處)