      連江縣政府111年第20次主管週報會議紀錄
日期：111年8月1日 時間：08:30-09:20
地點：3樓會議室 出席人員：如簽到表
會議主席:王副縣長忠銘 聯絡人員：行政處陳建甫

主席裁示：
見警率上升伴隨車禍率下降，請向辛勞員警致意並持續提升警車值勤機率；萬安演習成果良好，請循慣例獎勵同仁。
(警察局)
暑期海域遊憩人數比往年大幅上升要配合風管處做好安全管理，請邀集該處及岸巡會商責任分工並設置危險警示牌。
(消防局)
1. 確診率高可能與觀光客及公務員多有關，非戰之罪請代向辛勞同仁致謝；營建成本大幅提高影響東莒工程發包，請與建築師討論溝通提出解決方案。(衛福局)
2. 馬港天后宮平台工程涉及環資、文化及交旅3個局處，請研究其它可能預算來源提出對應方式；新建汙水廠攸關仁愛147號案啟用時程，請持續溝通鄰里及工務、產發單位並製作上述工程相互對應進度表據以趕工。(環資局)
3. 民間田產協會已提8點土地建議，請深入了解並研究答覆方向。(地政局)
4. 下年度概算赤字高達1.4億須確實檢討刪減支出，請主管親自說服審議委員否則宜刪除或暫緩編列。（各單位、主計處)
5. 營建署長即將來馬訪視示範住宅要把握機會，請各鄉依意願提出用地、現況分析等配套方案積極爭取；魚苗放流有益豐富海洋生態體系要聯合兩岸共同辦理，請掌握年底疫情緩解時機適時推動。(產發處)
6. 中山遷校工程難以決標影響推動時程，請與教育部會商採取分段招標並待首段決標再後續進行次段標案；學校首長若不熟悉預算編列，可研議請會計主管先行溝通零基預算精神樽節辦理。(教育處)
7. 國發會國土處長即將來馬，請備妥腹案爭取資源。(行政處)

秘書長指示：
1. 攀岩活動未經許可應予制止，請及時勸阻並聯繫東引鄉公所設置禁止告示牌。(警察局)
2. 中央疫苗政策已推廣接種第4劑，請積極配合執行。
(各單位、衛福局)
1. 縣長任期即將屆滿，重大政策及列管案件請掌握結案時效。(各單位、行政處)
2. 行政院即將通過本縣六期綜建，請大家著手準備並先行完成五期計畫。(各單位、行政處)
3. 民間土地協會要求延長土地登記時限恐影響公共建設用地取得，請掌握時限完成無主土地登記。(交旅局)
4. 暗空自治條例已完成立法程序，請召開會議落實執行。
(環資局、工務處、產發處、各單位)