**附件1**

**連江縣政府111年度影響公共安全既存違章建築處理計畫**

日期：110年12月21日

一、法令依據

依據建築法第86 條、違章建築處理辦法第11 條之1 、內政部107 年1 月16 日內授營建管字第1070800670 號函「加強既存違章建築處理指導綱領」及連江縣政府違章建築影響公共安全執行計畫辦理。

二、計畫範圍

以下列既存違章建築態樣為今(111)年計畫執行範圍：

A.供營業使用之整幢違章建築。

B.屬合法建築物垂直增建違章建築。

B1-占用建築技術規則設計施工編第99條規定之屋頂避難平臺。

B2-違章建築樓層達2層以上。

三、執行對象、態樣及期程

依上述計畫範圍臚列今(111)年執行態樣與期程如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影響公共安全之既存違章建築執行態樣及期程表 | | | | |
| 編號 | 計畫對象 | 執行態樣 | 執行期程 | 備註 |
| A | 供營業使用之整幢違章建築 | （一）視聽歌唱場所、理髮(理容)場所、按摩場所、三溫暖場所、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、夜總會、遊戲場、資訊休閒服務場所、俱樂部、電子遊戲場及錄影帶播映場所。(供娛樂消費，且處封閉或半封閉之場所)。  （二）觀光旅館(飯店)、國際觀光旅館(飯店)等之客房部及旅社、旅館、賓館等類似場所。(供不特定人士休息住宿之場所)。  （三）補習(訓練)班、文康機構、才藝班、課後托育中心等類似場所。(供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導之場所)。  （四）兒童及少年安置教養機構、幼稚園、托兒所、托嬰中心、早期療養機構等類似場所。(供學齡前兒童照護之場所) | 111年12 月底完成 | 經本府目的事業主管機關**通報**供不特定對象，且為左列使用之整幢或水平增建，為本計畫適用範圍 |
| B | B-1占用建築技術規則設計施工編第99條規定之屋頂避難平臺。 | 111年12 月底完成 |
| B-2違章建築樓層達2層以上 | 111年12 月底完成 |

四、經費概算

111年度本府違章建築拆除預算計新台幣200萬元整。

五、執行方式是否採開口合約或其他方式辦理

經費依年度編列拆除費用支應，採用租僱必要拆除機具、人力或由得標廠商依開口合約規定執行拆除作業。

公告實施日起，經認定有案，屬適用範圍內既存違章建築影響公共安全者，於本府違章建築委外拆除採購案發包完成後，依違章建築認定日期依序回溯排拆，預定第1年執行率達20％、第2年執行率達40％、第3年執行率達60％，依序回溯排拆至100%。

六、清查計畫(如附件2)

七、執行作業配合事項

(一)清查範圍內，倘屬河川區域內、山坡地範圍、農地、違反土地使用管制、佔用公有地或供民宿、旅館使用等違章建築，應由各該管主管機關法令查處。

(二)各清查範圍內，屬本府各目的事業主管機關權管之公共集會場所、商業場所、工業倉儲場所、休閒文教場所、宗教殯葬場所、衛生福利場所、住宿場所、危險物品場所、商圈、休閒農場、道路範圍等場所之違章建築，由本府各目的事業主管機關依該主管法規查處裁罰。